Информация по устранению нарушений, выявленных проверкой законности и результативности использования средств в 2012 году на модернизацию здравоохранения  Кировской области.

Контрольно-счетная комиссия Шабалинского района сообщает, что итоги проведения контрольного мероприятия « Проверка законности и результативности использования бюджетных средств в 2012 году на модернизацию здравоохранения Кировской области, достижение целевых значений показателей, установленных областной программой  по  состоянию на 01.01.2013 года » направлены главе Шабалинского района, главе администрации Шабалинского района, прокурору Шабалинского района 11.04.2013 года.

Результаты контрольного мероприятия  рассмотрены на заседании Шабалинской районной Думы 29 мая  2013 года.

Согласно представлению Контрольно-счетной палаты Кировской области от 21.05.2013 № 01-19/269 установлено нарушений на сумму 605,1 тыс. руб.

Из выявленных нарушений по состоянию на 01.03.2014 года устранено:

1.Медицинское оборудование на сумму 360,0 тыс. руб.- комплект врача общей практики, используется с 01.01.2014 года.

Компьютерное оборудование на сумму 225,3 тыс. руб. установлено в полном объеме и используется.

Данное нарушение устранено на сумму 585,3 тыс. руб. или на 100 %.

2.Руководителем учреждения при заключении договора на проведение капитального ремонта утвержден локальный сметный расчет с завышением объемов работ на сумму 19,8 тыс. руб. ( данное нарушение является не устранимым ).

По результатам предыдущей проверки за 2011 год:

1. Денежные средства по ООО « Архитектурно-планировочному бюро » удержаны путем не перечисления денежных средств по текущим счетам- фактурам.

Восстановлено 7,7 тыс. руб. или 100 %.

2.Не взысканы штрафные санкции с подрядчиков в сумме 137,6 тыс. руб.

По данному вопросу КОГБУЗ « Шабалинская ЦРБ » ( далее- Шабалинская ЦРБ) проведена следующая работа.

На основании акта проверки Контрольно–счетной комиссии Шабалинского района от 29.02.2012 г. и представления Контрольно-счетной палаты Кировской области от 21.05.2013 года № 01-19/269 Шабалинской ЦРБ подрядчикам выполнявщим работы по капитальному ремонту помещений больницы согласно договоров подряда и просрочившим выполнение работ были направлены претензионные письма на сумму 137,6 тыс. руб., подрядчики отклонили данные претензии, с указанием причин.

По всем подрядчикам Шабалинской ЦРБ направлены исковые заявления в арбитражный суд Кировской области:

1.По ООО « Свечастройэнерго» исковое заявление о взыскании штрафных санкций за несвоевременное выполнение работ в Арбитражный суд Кировской области  направлено 14.06.2013 года № 208 на сумму 22048 руб.76 коп., проплачена госпошлина в сумме 2,0 тыс. руб. платежным поручением № 2143 от 12.07.2013 года.

Решением Арбитражного суда Кировской области  от 30 августа 2013 года № А28-7406/2013  298/32  вынесено решение о взыскании с ООО                     « Свечастройэнерго» в пользу КОГБУЗ « Шабалинская ЦРБ »  неустойки в сумме 22048 руб. 76 коп., а также  в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины в сумме 2,0 тыс. руб.

Решение Арбитражного суда Кировской области, по исполнительному листу судебных приставов ответчиком исполнено. Неустойка и госпошлина ООО « Свечастройэнерго» проплачена платежным поручение № 114 от 10.12.2013 года на сумму 24048 руб.76 коп.

2. По ООО « Стройальянс » исковое заявление о взыскании штрафных санкций за несвоевременное выполнение работ в Арбитражный суд Кировской области  направлено 14.06.2013 года № 206 на сумму 85194 руб.85 коп., проплачена госпошлина в сумме 3407 руб. 79 коп.  платежным поручением № 2144 от 12.07.2013 года.

Решением Арбитражного суда Кировской области  от 30 августа 2013 года № А28-7405/2013  297/32  вынесено решение о взыскании с ООО                     «Стройальянс » в пользу КОГБУЗ « Шабалинская ЦРБ »  неустойки в сумме 32949руб. 51 коп., а также  в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины в сумме 1317 руб.98 коп.

Судом сделан перерасчет неустойки в части периода начисления неустойки и применена 1/300 ставка рефинансирования ЦБ РФ, в договорах 0,1%.

Решение Арбитражного суда Кировской области, ответчиком не исполнено. Решение передано на исполнительное производство судебным приставам.

3.  По ООО « ВолгаСпецСтрой » исковое заявление о взыскании штрафных санкций за несвоевременное выполнение работ в Арбитражный суд Кировской области  направлено 14.06.2013 года № 207 на сумму 19134 руб.19 коп.

Арбитражным судом Кировской области  по Делу № А28-7408/2013  /9  вынесено определение - исковое заявление КОГБУЗ « Шабалинская ЦРБ »  от 14.06.2013 № 207 оставить без движения, т.к. данное исковое заявление подано с нарушением требований, установленных статьями 125,126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Предложено истцу устранить обстоятельства, послужившие основанием для оставления заявления без движения, в срок до 15.07.2013 года.   Шабалинской ЦРБ дополнительные документы в Арбитражный суд Кировской области в установленный срок представлены не были.

4. По ООО « Бигроус » исковое заявление о взыскании штрафных санкций за несвоевременное выполнение работ в Арбитражный суд Кировской области  направлено 14.06.2013 года № 209 на сумму 11191 руб.81 коп.

Арбитражным судом Кировской области  по Делу № А28-7407/2013  /9  вынесено определение - исковое заявление КОГБУЗ « Шабалинская ЦРБ »  от 14.06.2013 № 209 оставить без движения, т.к. данное исковое заявление подано с нарушением требований, установленных статьями 125,126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Предложено истцу устранить обстоятельства, послужившие основанием для оставления заявления без движения, в срок до 15.07.2013 года.   Шабалинской ЦРБ дополнительные документы в Арбитражный суд Кировской области в установленный срок представлены не были.

В дальнейшем КОГБУЗ « Шабалинская ЦРБ » никаких действии по данным определениям не принимала.

Главным врачом КОГБУЗ « Шабалинская ЦРБ » по результатам рассмотрения акта проверки Контрольно-счетной комиссии Шабалинского района и представления прокуратуры Шабалинского района от 08.05.2013 № 02-04-2013 юристу КОГБУЗ « Шабалинская ЦРБ » объявлено замечание                         ( Приказ от 08.05.2013 № 11/1-к).