АДМИНИСТРАЦИЯ ГОСТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШАБАЛИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от01 апреля 2014г. № 18

п.Гостовский

О мерах по усилению пожарной  безопасности,

о проведении месячника по благоустройству,

наведению санитарного порядка и озеленению

территории Гостовского сельского поселения

В целях обеспечения пожарной безопасности, надлежащего санитарного состояния, озеленения, наведения чистоты и порядка на территории  поселения, администрация Гостовского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план первоочередных мероприятий по усилению пожарной безопасности, благоустройству, наведению санитарного порядка и озеленению на территории Гостовского сельского поселения. Прилагается.

2. Утвердить состав рабочей группы по благоустройству, наведению санитарного порядка и озеленению на территории Гостовского сельского поселения. Прилагается.

3. Ежегодно, до 1 апреля  разрабатывать планы первоочередных мероприятий по благоустройству, наведению санитарного порядка и озеленению территории населенных пунктов с определением объемов и сроков проведения работ, ответственных за их выполнение, осуществлять их организационное обеспечение в период с 01 апреля по 30 сентября;

4.Объявить с 21 апреля по 20 мая  месячник по санитарной  уборке населенных пунктов;

5.Утвердить состав комиссии по благоустройству в Гостовском сельском поселении;

6. Организовать проверку населенных пунктов членами комиссии по благоустройству в целях выявления нарушений санитарного порядка на территории и принятия незамедлительных мер по их устранению;

7. При проведении мероприятий по благоустройству обратить особое внимание на:

- приведение в порядок кладбищ, памятников, памятных мест и других общественно значимых объектов и прилегающих к ним территорий;

-приведение в порядок детских площадок, спортивных сооружений, обеспечение мер безопасности при их эксплуатации, приведение в порядок остановок общественного транспорта;

-восстановительную посадку деревьев и кустарников, устройство клумб и цветников, других объектов озеленения.

8. Разработать мероприятия по предупреждению пожаров; для чего:

запретить сжигание мусора, сухой травы вблизи жилых домов, зданий и сооружений, лесных массивов, стерни и соломы на полях, порубочных остатков на лесосеках

8.1.Организовать ремонт неисправных  пожарных водоисточников, оборудование пожарных  пирсов/подъездов/ у естественных и искусственных водоемов

8.2.Принять меры по сносу бесхозных и ветхих зданий.

8.3.Провести подворный обход жилого сектора с выдачей памяток по  вопросам пожарной безопасности.

9.Рекомендовать руководителям организаций всех форм собственности, индивидуальным предпринимателям обеспечить должный уровень санитарного состояния зданий, закрепленных территорий, образцового содержания торговых площадей, производственных и строительных площадок, мест складирования тары, свалок, автомобильных дорог.

9. Контроль за выполнением данного постановления возложить на главу администрации Сивкову Л.А.

Глава администрации:						Л.А.Сивкова

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Гостовского сельского поселения

от 01 апреля 2014года № 18

ПЛАН

первоочередных мероприятий по благоустройству,

наведению санитарного порядка и озеленению

на территории Гостовского сельского поселения

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечение порядка в населенных пунктах на улицах и прилегающих к домам, зданиям, производственным объектам территориях (в том числе несанкционированное расположение техники, стройматериалов, дров. мусора и др.) | Весь период | Специалисты поселения, глава поселения |
| 2. | Обустройство и очистка от мусора кладбищ, ремонт подъездных дорог к кладбищам | до 1 октября | глава поселения |
| 3. | Организация работы по осмотру и дальнейшему ремонту и обустройству памятников | до 15 июня | специалисты поселения |
| 4. | Проведение обрезки деревьев и кустарников в населенных пунктах поселения, уборка старых деревьев | до 1 августа |  |
| 5. | Ликвидация несанкционированных свалок | до 01 октября |  |
| 6. | Ремонт тротуаров | до 01 сентября |  |
| 7. | Ремонт дороги по ул. Совхозная | до 01 сентября |  |
| 8. | Благоустройство палисадников, клумб, посадка декоративных кустарников | до 01 сентября |  |
| 9. | Очистка придорожных канав | до 01 сентября |  |
| 10. | Ремонт фасадов зданий, входных дверей, ворот, заборов. | весь период |  |
| 11. | Организация проведения субботников во всех населенных пунктах поселения | апрель-май |  |
| 12. | Работа с населением по соблюдению правил содержания животных | весь период |  |
| 13. | Ремонт моста п. Гостовский | июнь-август |  |
| 14. | Снос ветхих и пострадавших от пожара домов | весь период |  |
| 15. | Скашивание растительности на обочинах дорог на территории поселения | лето-осень |  |
| 16. | Привлечение к административной ответственности нарушителей | весь период |  |

УТВЕРЖДЕН

постановлением  администрации

Гостовского сельского поселения

от 1 апреля 2014 года № 18

СОСТАВ

рабочей группы  по благоустройству, наведению санитарного порядка

и озеленению на территории Гостовского сельского поселения

СИВКОВА					-глава администрации

Людмила Анатольевна			Гостовского сельского поселения

председатель рабочей группы

ФИЛИППОВА				-заместитель главы администрации

Лариса Юрьевна				заместитель председателя рабочей группы

Члены рабочей группы:

КОСОЛАПОВА				-специалист 1 категории

Надежда Анатольевна

БАЛЫБЕРДИНА				-специалист 1 категории

Людмила Николаевна

ЛУЗИН					-специалист 1 категории

Иван Александрович

БУРКОВ					-руководитель ООО «Форест», депутат Думы

Василий Леонидович			(по согласованию)

СЕННИКОВ 					-депутат Гостовской сельской Думы

Николай Иванович				(по согласованию)

ЗАЙЦЕВ					-лесник Гостовского лесничества, депутат Думы

Александр Павлович			(по согласованию)

СИНЦОВА					-депутат Гостовской сельской Думы

Александра Дмитриевна			(по согласованию)

ОБАДИН					депутат Гостовской сельской Думы

Артем Леонидович				(по согласованию)