ШАБАЛИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

30.04.2020	                                                                                              №46/445

пгт Ленинское

О планах работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов Шабалинского района и искусственных сооружений на них в 2020 году

Заслушав информацию заместителя главы администрации района по вопросам имущества и жизнеобеспечения Медведева А.В. о планах работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов Шабалинского района и искусственных сооружений на них в 2020 году, Шабалинская районная Дума РЕШИЛА:

1.	План работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов Шабалинского района и искусственных сооружений на них в 2020 году принять к сведению. Прилагается.

2.	Рекомендовать отделу по вопросам жизнеобеспечения, архитектуры и градостроительства администрации района проводить мероприятия по контролю за содержанием автомобильных дорог Шабалинского района.

Председатель Шабалинской

районной Думы      Л.П.Гредин

Глава

Шабалинского района  А.Е. Рогожников

План работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения

вне границ населенных пунктов Шабалинского района и искусственных сооружений на них в 2020 году

03.04.2020

| № п/п | Наименование | Направление | Объемы | Сумма тыс.руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ликвидация колей глубиной до 30 мм по полосам движения с устройством защитного слоя из асфальтобетонной смеси на всю ширину проезжей части дороги толщ.3,5 см | -Ленинское-Новотроицкое-Галкины км 19+900-20+400, 20+600-21+100 | 1,0 км | 4988,4 |
| 2 | Ликвидация колей глубиной до 30 мм по полосам движения с устройством защитного слоя из асфальтобетонной смеси на всю ширину проезжей части дороги толщ.3,5 см | - М.Соски-Высокая км 16+000-17+000 | 1,0 км | 4967,7 |
| 3 | Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий струйно-инъекционным методом, толщина слоя: 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м2 | - Ленинское -Новотроицкое, - Ленинское-Указна (0+000-5+000) | 1000 м2 | 989,5 |
| 4 | Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью без разломки старого покрытия, толщина слоя: до 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м2 | - Блины-Гостовская (0+000-12+000) - Прокопьевское-Колосово - Ленинское-Новотроицкое - Ленинское-Черновское - М.Соски-Высокая (км 14+000-26+000) - Новотроицкое-Архангельское - подъезд к с.Семёновское - Шабалино-Тупики (объездная) | 80т/ 684 м2 60т / 513 м2 150т / 1282 м2 150т / 1300 м2 120т / 1026 м2 60т / 513 м2 40т / 432 м2 76т / 648 м2 Всего-736т | 848,2 656,1 1590,0 1590,0 1272,2 636,1 424,0 795,5 |
| 5 | Ремонт асфальтобетонного покрытия устройством карт ( карты 8*200м2) | -Ленинское-Черновское (ул.Фрунзе) | 1600 м2 | 1150,0 |
| 6 | Устранение просадок (пучин) | -Ленинское-Новотроицкое - Шабалино-Тупики (объездная) - Прокопьевское-Колосово | 100 м2 490 м2 110 м2 | 296,3 1450,4 237,6 |
| 7 | Ремонт асфальтобетонного покрытия с применением щебня | -Черновское-Ключи | 753,5 | 1022,2 |
| 8 | Восстановительные работы на грунтовых и щебёночных автодорогах | -территория района | 83 км | 2746,8 |
| 9 | Обустройство пешеходных переходов у школ | - с.Новотроицкое, с.Архангельское, с.Высокораменское, | 3 объекта | 610,2 |
| 12 | Содержание мостов / водопропускных труб | - территория района | 15 об / 4705 м | 78,1 |
| 13 | Содержание мостов, водопропускных труб, автопавильонов, дорожных знаков, ограждений, обочины, откосов и т.д | - территория района, |  | 1726,7 |
|  | Всего средств на летнее содержание 2020 года |  |  | 27129,7 |