«Проверка законности и эффективности использования бюджетных средств, направленных на реализацию регионального проекта «Народный бюджет» в 2021 году.

Контрольно-счетной комиссией Шабалинского района проведено контрольное мероприятие «Проверка законности и эффективности использования бюджетных средств, направленных на реализацию регионального проекта «Народный бюджет» в 2021 году.

Проверкой охвачены объекты:

# - Администрация Ленинского городского поселения Шабалинского района Кировской области

В ходе проверки установлено:

1.Между министерством финансов Кировской области и администрацией Ленинского городского поселения Шабалинского района Кировской области,  в рамках реализации государственной программы Кировской области «Управление государственными финансами и регулирование межбюджетных трансфертов», утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 25.12.2019 № 695-П, заключено соглашение от 24 февраля 2021 года № 13 о предоставлении из областного бюджета гранта на реализацию проекта «Народный бюджет» с дополнительными соглашениями от 24.06.2021 № 13-1, от 15.10.2021 № 13-2 и от 17.12.2021 № 13-3.

Предметом настоящего соглашения является реализация Ленинским городским поселением Шабалинского района Кировской области проекта «Народный бюджет»  и предоставление из областного бюджета гранта на реализацию проекта «Народный бюджет».

Грант предоставляется в 2021 году на  финансовое обеспечение отобранных членами бюджетной комиссии инициативных предложений по распределению части бюджетных средств на решение вопросов местного значения, включенных в бюджет городского поселения на 2021 год, прошедших отбор в 2020 году:

1.Реконструкция территории стелы.

2. Ремонт пешеходного моста по ул. Советская пгт Ленинское.

3. Приобретение топиари «Лягушка».

2.     Ремонт пешеходного моста по ул. Советской пгт. Ленинское на сумму 590409 руб. 60 коп. разбит  на два локальных сметных расчета по ремонту пешеходного моста по ул. Советская пгт Ленинское на сумму 298927 руб. 20 коп. и по ремонту пешеходного моста по ул. Советская пгт Ленинское (ограждение) на сумму 291482 руб. 40 коп. В связи с  дроблением на две локальных сметных расчета, администрация Ленинского городского поселения ушла от проверки достоверности определения сметной стоимости, в результате нарушены  пункты 2 и 3 Порядка проведения проверки сметной стоимости отдельных видов работ и объектов, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 25.06.2020 № 345-П.

Таким образом администрацией Ленинского городского поселения не соблюдено условие предоставления Гранта на реализацию проекта «Народный бюджет», это наличие положительного результата проверки достоверности определения сметной стоимости отдельных видов работ и объектов, проведенной Кировским областным государственным автономным учреждением «Управление государственной экспертизы и ценообразования в строительстве».

3. В нарушение ст.34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и п. 4.1. МК от 04.12.2021 года на выполнение работ по благоустройству парковой территории «Стелы» пл.Победы у здания почты пгт Ленинское Шабалинского района Кировской области, нарушены  сроки выполнения работ. Срок выполнения работ, предусмотренный контрактом по 15.12.2021 года. Фактически работы выполнены 19.09.2022 года.

4.В нарушение части 7 ст. 34 Федерального Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и п.9.13., п. 9.14. МК от 04.12.2021 года п.9.13. п. 9.14. МК от 04.12.2021 года администрацией Ленинского городского поселения  неверно исчислена пеня за ненадлежащее исполнение  подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом.

В нарушение  подпункта «а» части 3 Постановления Правительства РФ от 4 июля 2018 г. № 783 «О списании начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком сумм неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом» (с изменениями и дополнениями) администрацией Ленинского городского поселения неправомерно списана пеня за просрочку исполнения обязательств по муниципальному контракту от 04.12.2021 года № 03402000033210128990001 на выполнение работ по благоустройству парковой территории «Стеллы» ул. Пл. Победы у здания почты пгт Ленинское Шабалинского района Кировской области.