ШАБАЛИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

14.11.2014                                                                                  №36/350

пгт Ленинское

О прохождении отопительного сезона в Шабалинском районе

Заслушав и обсудив информацию заведующего отделом по вопросам жизнеобеспечения, архитектуры и градостроительства администрации района  А.В. Медведева о прохождении отопительного сезона в Шабалинском районе, Шабалинская районная Дума РЕШИЛА:

1. Информацию о прохождении отопительного сезона в Шабалинском районе.   Прилагается.

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя главы администрации района по вопросам жизнеобеспечения Павлова Н.И.

Глава Шабалинского района

М.Н. Глушков

Приложение

к решению районной Думы

от14.11.2014№36/350

ИНФОРМАЦИЯ

о прохождении отопительного сезона в Шабалинском районе

Отопительный сезон в Шабалинском районе начат 29.09.2014г., согласно постановления администрации Шабалинского района от 23.09.2014 № 861 «О начале отопительного периода 2014/2015г», и проходит в плановом режиме. Операторы котельных перед началом отопительного сезона прошли обучение в КОГОБУ ДПО "Региональный центр энергетической эффективности", получены удостоверения.

На уровне администрации района выстроена работа со всеми службами, имеющими непосредственное отношение к обеспечению теплоэнергетическими ресурсами зданий муниципальных учреждений и жилищного фонда района.

21.10.2014г. по распоряжению Западно-Уральского управления "Ростехнадзора" от 29.09.2014 № 697-к на уровне администрации Шабалинского района инспекторами управления проведена внеплановая проверка готовности района к отопительному периоду 2014/2015 годов, в результате подписаны акты проверки без замечаний и получен паспорт готовности района к отопительному периоду.

Наличие топлива в районе, согласно итогового отчёта на 06.11.2014г.:

Дров заготовлено 4796,3 куб.м (35%) при сезонной потребности 13782,3 куб.м. Опил заготовлено 190 куб.м (12%) при сезонной потребности 1591 куб.м.

Нормативный запас топлива соблюдается и не нарушался за проведённый отопительный период.

Администрацией Ленинского городского поселения готовится проектно-сметная документация по капитальному ремонту квартальной котельной №1 в пгт Ленинское, срок окончания работ 01.12.2014г, для последующей реализации через региональную программу "Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры" на 2013-2020 годы.

По ходатайству администрации Шабалинского района выделены материалы из аварийного запаса области (84 м трубы, 15 куб.м. теплоизоляционного материала, 2 затвора и насос ЭЦВ 6-10-80), которые были направлены на подготовку объектов к отопительному периоду 2014/2015 гг.

На территории муниципальных образований района работают теплоснабжающие организации:

- ООО «Шабалинское ЖКХ» в обслуживании 4 котельные, 32 потребителя из них 23 многоквартирных дома.

- ООО «Система ЮГ» в обслуживании 11 котельных, 36 потребителей из них все социально значимые объекты.

Оценка работы теплоснабжающих организаций:

ООО «Шабалинское ЖКХ»:

В подвалах многоквартирных жилых домов пгт Ленинское ул. Гагарина д.57 и ул. Гусарова д.6 выполнена замена подающих внутренних трубопроводов теплоснабжения.

08.10.2014 из-за неисправности во внутридомовой системе отопления была прекращена подача теплоносителя в многоквартирный жилой дом в пгт Ленинское ул. Фрунзе д.22, силами организации подача тепла восстановлена в этот же день.

Выполнен капитальный ремонт аварийной стены здания котельной ЦРБ.

ООО "Шабалинское ЖКХ" подготовлена, согласована и утверждена инвестиционная программа по установке котла в котельной ЦРБ, которая будет реализована в 2015 году.

Выполнен капитальный ремонт котла КВМ - 0,93 Д-ТЦ в квартальной котельной, а так же работы по монтажу дровяного котла КВр-1,08 МВт.

Предприятием в ходе отопительного сезона 2014/2015 устранены 10 утечек в сетях водоснабжения, установлены щиты управления скважин 3 шт., замена и ремонт гидрантов 8шт., заменён насос на скважине в с. Семёновское, выполнен ремонт скважины №5.

На 01.11.2014 предприятием выставлено счетов за отопление 6 799 405,53 руб., оплачено 5 958 228,05 руб. Кредиторская задолженность за дрова 268 000 руб. и 13 091,49 руб. электроэнергия за сентябрь, дебиторская задолженность 371 490,54 руб., из них население 356 397,42 руб., организации 15 093,12 руб. (ООО УК "Мой Дом" - 14 493,12 руб. и ООО "ДОЗ" - 600 руб.).

Одной из важных системных проблем ресурсоснабжающей организации ООО "Шабалинское ЖКХ" оказывающей услуги по тепло-, водоснабжению и водоотведению населению в пгт Ленинское является нарушение гражданами  дисциплины по оплате жилищно-коммунальных услуг, в связи с чем организация работая с сентября 2013 года получила убыток и на 01.11.14 задолженность населения перед организацией составляет 1 622 300 руб., из них простроченная 580 000 руб.

По ходатайству ООО "Шабалинское ЖКХ" администрация района планирует создать комиссию по погашению оплате задолженности по оплате жилья и коммунальных услуг, на которую будут приглашаться работодатели неплательщиков.

ООО «Система Юг»:

В котельной школы с. Новотроицкое произведён монтаж дровяного котла КВр-1,08 МВт, что позволило создать необходимый мощностной запас к зиме.

Отремонтирована капитальная стена и кровля здания котельной школы в с. Архангельское.

Выполнен ремонт крыши с заменой кровельного покрытия из металлопрофиля на котельной Сбербанка.

По итогам комиссионного обследования здания котельной и теплотрассы ДК, с. Семёновское, ул. Победы д.9 от 28.04.2014г. котельная с технологическим оборудованием признаны аварийными, что могло привести к срыву вхождения в отопительный сезон. Администрацией района принято решение о договорённости с ООО "Система Юг" о модернизации котельной и тепловых сетей в с. Семёновское с рассрочкой платежа на 2015 год.

В результате проложена теплотрасса 120 м, к котельной выполнен пристрой размерами 6х4м и произведена установка котла КВр-0,52 КВт.

По ходатайству директора школы ШМОКУ СОШ п. Гостовский проведены гидравлические испытания теплотрассы котельной школы п. Гостовский, которые показали возможность эксплуатации в новом отопительном сезоне.

Подвал школы с. Соловецкое ежегодно затапливался паводковыми водами через трубопровод старой подземной теплотрассы, причина устранена установкой деревянной заглушки, для надёжности в планах демонтировать нерабочую теплотрассу с засыпкой траншеи землёй.

На 01.11.2014 предприятием выставлено счетов за отопление 11 807 225 руб., оплачено 10 596 621 руб. Кредиторская задолженность за дрова составляет 99 000 руб., дебиторская задолженность 15 611,47 руб., из них:

- 10 823 руб. ШМОКУ СОШ с. Высокораменское;

- 4 788,47 руб. администрация Новотроицкого сельского поселения.