АДМИНИСТРАЦИЯ ГОСТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШАБАЛИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**от 01 апреля 2015 г. №13**

**п. Гостовский**

**О проведении работ по благоустройству, наведению санитарного порядка и озеленению на территории Гостовского сельского поселения**

 В целях обеспечения надлежащего санитарного состояния, озеленения, наведения чистоты и порядка на территории поселения, администрация Гостовского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить план первоочередных мероприятий по благоустройству, наведению санитарного порядка и озеленению на территории Гостовского сельского поселения. Прилагается.

 2. Утвердить состав рабочей группы по благоустройству, наведению санитарного порядка и озеленению на территории Гостовского сельского поселения. Прилагается.

 3. Ежегодно, до 1 апреля разрабатывать планы первоочередных мероприятий по благоустройству, наведению санитарного порядка и озеленению территории населенных пунктов с определением объемов и сроков проведения работ, ответственных за их выполнение, осуществлять их организационное обеспечение в период с 01 апреля по 30 сентября;

 4.Утвердить состав комиссии по благоустройству в Гостовском сельском поселении;

 5. Организовать проверку населенных пунктов членами комиссии по благоустройству в целях выявления нарушений санитарного порядка на территории и принятия незамедлительных мер по их устранению;

 6. При проведении мероприятий по благоустройству обратить особое внимание на:

 - приведение в порядок кладбищ, памятников, памятных мест и других общественно значимых объектов и прилегающих к ним территорий;

 -приведение в порядок детских площадок, спортивных сооружений, обеспечение мер безопасности при их эксплуатации, приведение в порядок остановок общественного транспорта;

 -восстановительную посадку деревьев и кустарников, устройство клумб и цветников, других объектов озеленения.

 7.Рекомендовать руководителям организаций всех форм собственности, индивидуальным предпринимателям обеспечить должный уровень санитарного состояния зданий, закрепленных территорий, образцового содержания торговых площадей, производственных и строительных площадок, мест складирования тары, свалок, автомобильных дорог.

 8. Контроль за выполнением данного постановления возложить на главу администрации Сивкову Л.А.

Глава администрации: Л.А.Сивкова

 УТВЕРЖДЕН

 постановлением администрации

 Гостовского сельского поселения

 от 01 апреля 2015 года № 13

ПЛАН

первоочередных мероприятий по благоустройству,

наведению санитарного порядка и озеленению

на территории Гостовского сельского поселения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятий | Срок | Ответственный |
| 1. | Обеспечение порядка в населенных пунктах на улицах и прилегающих к домам, зданиям, производственным объектам территориях (в том числе несанкционированное расположение техники, стройматериалов, дров. мусора и др.) | Весь период | Специалисты поселения,глава поселения |
| 2. | Обустройство и очистка от мусора кладбищ, ремонт подъездных дорог к кладбищам | до 1 октября | глава поселения |
| 3. | Организация работы по осмотру и дальнейшему ремонту и обустройству памятников | до 15 июня | специалисты поселения |
| 4. | Проведение обрезки деревьев и кустарников в населенных пунктах поселения, уборка старых деревьев | до 1 августа |  |
| 5. | Ликвидация несанкционированных свалок | до 01 октября  |  |
| 6. | Ремонт тротуаров | до 01 сентября |  |
| 7. | Ремонт дороги по ул. Совхозная | до 01 сентября |  |
| 8. | Благоустройство палисадников, клумб, посадка декоративных кустарников | до 01 сентября |  |
| 9. | Очистка придорожных канав | до 01 сентября |  |
| 10. | Ремонт фасадов зданий, входных дверей, ворот, заборов. | весь период |  |
| 11. | Организация проведения субботников во всех населенных пунктах поселения | апрель-май |  |
| 12. | Работа с населением по соблюдению правил содержания животных | весь период |  |
| 13. | Снос ветхих и пострадавших от пожара домов | весь период |  |
| 14. | Скашивание растительности на обочинах дорог на территории поселения | лето-осень  |  |
| 15. | Привлечение к административной ответственности нарушителей  | весь период |  |

 УТВЕРЖДЕН

 постановлением администрации

 Гостовского сельского поселения

 от 1 апреля 2015 года № 13

СОСТАВ

рабочей группы по благоустройству, наведению санитарного порядка

и озеленению на территории Гостовского сельского поселения

СИВКОВА -глава администрации

Людмила Анатольевна Гостовского сельского поселения

 председатель рабочей группы

ФИЛИППОВА -заместитель главы администрации

Лариса Юрьевна заместитель председателя рабочей группы

Члены рабочей группы:

КОСОЛАПОВА -специалист 1 категории

Надежда Анатольевна

БАЛЫБЕРДИНА -специалист 1 категории

Людмила Николаевна

ЛУЗИН -специалист 1 категории

Иван Александрович

БУРКОВ -руководитель ООО «Форест», депутат Думы

Василий Леонидович (по согласованию)

СЕННИКОВ -депутат Гостовской сельской Думы

Николай Иванович (по согласованию)

ЗАЙЦЕВ - депутат Гостовской сельской Думы

Александр Павлович (по согласованию)

СИНЦОВА -депутат Гостовской сельской Думы

Александра Дмитриевна (по согласованию)

ОБАДИН -депутат Гостовской сельской Думы

Артем Леонидович (по согласованию)