Проверка законности и результативности использования средств областного бюджета, направленных на реализацию государственной программы Кировской области « Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов                                                 за 2014-2016 годы

Контрольно-счетной комиссией проведено контрольное мероприятие                     « Проверка законности и результативности использования средств областного бюджета, направленных на реализацию государственной программы Кировской области « Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов » за 2014-2016 годы.

Проверка проведена в администрации Шабалинского района.

Контрольным мероприятием проверен объем бюджетных средств                             в размере 1182,98  тыс. руб.

В результате контрольного мероприятия установлено:

1.Согласно письма Департамента экологии и природопользования Кировской области от 21.08.2014 № 1942-49-01-11 на 19.08.2014 не были представлены отчеты на 01.06.2014, 01.07.2014, 01.08.2014 года. В течении 15 дней данные отчеты были направлены с нулевыми показателями. Проверить своевременность предоставления отчетности не составляет возможности, в виду отсутствия регистрации отправленных отчетов.

2.В нарушение статьи 309 Гражданского кодекса РФ и п.3.2 муниципального контракта № 0140300006414000016-0173325-02 от 24.06.2014 года оплата выполненных работ по п/п от 25.11.2014, от 25.12.2014 произведена с нарушением срока соответственно на 27, 57 календарных  дней, что создает риск возникновения дополнительных расходов бюджетных средств на уплату штрафных санкций в случае предъявления подрядчиком штрафных санкций за несвоевременную оплату.

КСК направлено представление и.о. главы администрации Шабалинского района для принятия мер по устранению выявленных нарушений.

Материалы проверки направлены в прокуратуру района.