Проверка законности и эффективности использования бюджетных средств, направленных на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за 2015-2017 годы

Проверка законности и эффективности использования бюджетных средств, направленных на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за 2015-2017 годы Контрольно-счетной комиссией проведена  на основании п. 6 раздела 2 плана работы Контрольно-счетной комиссии Шабалинского района на 2017 год, утвержденного распоряжением председателя Контрольно-счетной комиссии Шабалинского района  от 28 декабря 2016 года № 36.

Проверка проведена в администрации Ленинского городского поселения Шабалинского района Кировской области.

Постановлением  администрации Ленинского городского поселения 29.09.2014 г. № 174 утверждена подпрограмма «Переселение граждан, проживающих  на  территории Ленинского городского поселения Шабалинского района Кировской области, из аварийного жилищного фонда».

На мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за период 2015-2017 годов направлены средства в сумме 13075,2 тыс. руб. в том числе:

- средства Фонда реформирования ЖКХ в сумме 9384,5 тыс. руб.;

- средства областного бюджета - 3053,5 тыс. руб.;

- средства местного бюджета – 1,2 тыс. руб.;

- средства дополнительного финансирования -636,0 тыс. руб.

Контрольным мероприятием проверен объем бюджетных средств в размере  13075,2 тыс.руб.

В результата контрольного мероприятия установлено:

1. В 2016 году не освоены средства в сумме 657600 рублей, выделенные на переселение из ветхого и аварийного жилья. В нарушение принципа эффективности (ст.34 БК РФ) остаток неизрасходованных средств по данной субсидии на 01.01.2017 года составил 657534 руб.24 коп.

2. Нормативно-правовой документ в части утверждения реестра многоквартирных домов, признанных до 01.01.2012 года аварийными, подлежащими расселению и сносу на территории Ленинского городского поселения, отсутствует.

3. В нарушение абзаца 7 пункта 7 и п. 49 Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденного постановление Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 г № 47 признание жилых домов аварийными осуществлялось без  решения органа местного самоуправления о признании жилого помещения пригодным( непригодным) для проживания граждан.

4.В нарушение ОАП « Переселение », утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 18.06.2013 № 213/365  в п. 2.4.1. Соглашения № 19-2016/ А от 01 марта 2016 года не внесены изменения по объему софинансирования мероприятий из местного бюджета. В данном Соглашении объем софинансирования  из местного бюджета на 2016 год завышен на 245 руб.36 коп.

5.Заключения, о признании жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу, оформлены с нарушениями постановления Правительства РФ № 47, а именно в нарушение пункта 44 постановления Правительства РФ № 47 дома признаны аварийными и подлежащими сносу при отсутствии заключений специализированной организации (обследование домов проведено межведомственной комиссией, о чем составлены акты обследования от 17.10.2006 г. и, которые не могут являться основанием для признания многоквартирных жилых домов аварийными).

6.В нарушении с  ч.6 статьи 17 Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ и п.2.4.15 Соглашения № 22-2015/А от 05.05.2015 года  администрацией Ленинского городского поселения неправильно направлено уведомление об изменении площади жилого помещения в аварийном доме, подлежащем расселению  в ОАП « Переселение ».

7. В нарушение п. 6 Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества, утвержденного Приказом Минэкономразвития от 30.08.2011 № 424 включены в состав муниципальной казны спустя два месяца после приобретения.

8.В нарушении Положения о муниципальной имущественной казне муниципального образования Ленинское городское поселение Шабалинского района Кировской области, утвержденное решением Ленинской городской Думы от 21.11.2006 № 12/25 операции с использованием муниципального имущества ( заключено 4 договора мены и 2 договорам социального найма с подписанием акта приема передачи) осуществлялись ранее, чем имущество отражено в составе казны.

9.В нарушение п.2.4.11 Соглашения от 01.03.2016 № 19-2016/А с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, муниципальным образованием Ленинское городского поселения  нарушен срок сноса аварийных  домов  по адресам пгт Ленинское, ул. Гагарина , д. 72, ул. Урицкого, д.4, ул. Калинина, д. 10, ул.Советская, д. 15, д. 46  – в течение 6 месяцев с момента завершения мероприятий по расселению граждан. С момента расселения прошло более 9 месяцев.

# 10.В муниципальной подпрограмме « Переселение » администрацией не определены первоначальная оценка эффективности реализации программы по итогам года и интегральная оценка эффективности реализации программы с учетом первоначальной оценки.

11.Проверкой установлено, что целевые показатели, определенные в ОАП              « Переселение » не достигнуты в 2015 году по расселяемой площади на 2,7 кв.м. в связи с не внесением изменений в данную программу изменений по расселяемой площади.

Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен главе Шабалинского района, председателю Шабалинской районной Думы и в Шабалинскую прокуратуру.