КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ ШАБАЛИНСКОГО РАЙОНА

ул. Советская , 33, пгт. Ленинское , 612020 тел.: (883345) 2-18-77, факс (883345)2-11-01, E-mail: Shabalino-ksk@mail.ru

ОТЧЕТ

о результатах контрольного мероприятия « Проверка формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда Кировской области и дорожных фондов муниципальных образований Кировской области.

п.Ленинское                                                                                     20.11.2017 г.

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: п. 5 раздела 2 плана работы Контрольно-счетной комиссии Шабалинского района на 2017 год, утвержденного распоряжением председателя Контрольно-счетной комиссии Шабалинского района  от 28 декабря 2016 года № 36.

2. Цель контрольного мероприятия:

Проверить соблюдение требований законодательства при формировании и использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда Кировской области и дорожных фондов муниципальных образований Кировской области.

3. Предмет контрольного мероприятия:

Бюджетные средства, подлежащие использованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов.

Документы, подтверждающие плановые и фактические объёмы доходов, формирующих ассигнования дорожных фондов, объемы финансирования из областного и местных бюджетов, платежные и иные первичные документы, подтверждающие получение и расходование бюджетных средств, первичные документы, подтверждающие приобретение товаров, выполнение работ (услуг), регистры учета, бюджетная и иная отчетность.

Нормативные правовые акты, регламентирующие создание дорожных фондов; порядки формирования и использования бюджетных ассигнований дорожных фондов.

4. Объекты контроля:

- Администрация Шабалинского района Кировской области;

- Администрация Высокораменского сельского поселения;

- Администрация Гостовского сельского поселения;

- Администрация Новотроицкого сельского поселения;

- Администрация Ленинского городского поселения;

- Администрация Черновского сельского поселения.

5.Проверяемый период:  2012 - 2016 годы, истекший период 2017 года.

6. Сроки проведения контрольного мероприятия:

с  16 октября  2017  по  20 ноября 2017 года.

7. Основные результаты контрольного мероприятия:

7.1. Анализ полноты нормативно-правовой базы, регулирующей дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения.

В соответствии   со статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации органов местного самоуправления  в Российской Федерации» (далее - № 131-ФЗ) к вопросам местного значения муниципального района относится в том числе:

дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществление дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В соответствии с действующим законодательством, исполнение указанных полномочий возложено на органы местного самоуправления и поэтому может исполняться как представительными, так и исполнительно-распорядительными органами муниципальных образований.

## Федеральный закон от 08.11.2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - федеральный закон №257-ФЗ) регламентирует вопросы дорожной деятельности в Российской Федерации,  в том числе полномочия органов местного самоуправления в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности.

В соответствии с федеральными законами № 131-ФЗ и № 257-ФЗ деятельность органов местного  самоуправления муниципального района  и поселений по решению вопросов местного значения в отношении дорожной деятельности  регламентирована пунктом 5  части 1 статьи 8 Устава Шабалинского района Кировской области и Уставами поселений.

Полномочия органов местного самоуправления в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности определены статьей 13Федерального закона № 257-ФЗ:

1.Осуществление муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения (п.1 части 1 ст.13 Федерального закона №257-ФЗ).

На уровне администрации Шабалинского района осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог закреплено административным регламентом осуществления муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Шабалинского района, утвержденным постановлением администрации Шабалинского района Кировской области от 16.07.2013 №  616 ( далее- Регламент).

Данный Регламент устанавливает порядок организации и проведения администрацией Шабалинского района проверок при осуществлении муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Шабалинского района и определяет сроки и последовательность действий (Административных процедур) при осуществлении функции по муниципальному контролю.

Пунктом 1.5 раздела 1 Регламента установлено, что муниципальную функцию осуществляют должностные лица администрации.

Во исполнение п. 4.2. раздела 4 формами муниципального контроля являются плановые и внеплановые проверки исполнения требований действующего законодательства юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями по использованию дорожных участков, расположенных вне границ населенных пунктов в границах Шабалинского района.

В проверяемом периоде ежегодные планы проведения плановых проверок не утверждались и не размещались на официальном сайте Администрации в сети Интернет, работа в данном направлении не велась, что является нарушением требований Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля".

В 2012-2016 годах проверки, за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Шабалинского района,  не проводились.

В поселениях  района в нарушение п.1 части 1 ст.13 Федерального закона № 257-ФЗ с января  2014 года по января 2017 года данный нормативно правовой акт отсутствовал ( в администрации Гостовского сельского поселения Регламент утвержден 15.12.2016 г., в администрации Высокораменского сельского поселения – 15.12.206 г., в администрации Черновского сельского поселения – 30.01.2017 г., в администрации Новотроицкого сельского поселения – 12.01.2017г.) .

В проверяемом периоде ежегодные планы проведения плановых проверок не утверждались, работа в данном направлении не велась ( Гостовское, Черновское, Новотроицкое сельские поселения, Ленинское городское поселение).

В 2012-2017 годах проверки, за сохранностью автомобильных дорог местного значения не проводились( Гостовское, Высокораменское,   Новотроицкое сельские поселения, Ленинское городское поселение).

2. Утверждение основных направлений инвестиционной политики в области развития автомобильных дорог местного значения.

В нарушение  п.2 ст. 13 Федерального закона от 08.11.2007 года №257-ФЗ не утверждены основные направления инвестиционной политики в области развития автомобильных дорог местного значения в администрации  Шабалинского район, в администрациях Высокораменского, Черновского сельских поселений.

## 3.Принятие решений об использовании на платной основе автомобильных дорог общего пользования местного значения, участков указанных автомобильных дорог и о прекращении такого использования.

## На территории муниципального образования Шабалинский муниципальный район и поселений района такие решения не принимались.

4. Определение методики расчета и максимального размера платы за проезд транспортных средств по платным автомобильным дорогам общего пользования местного значения, платным участкам указанных автомобильных дорог, за пользование на платной основе парковками (парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах общего пользования местного значения (п.4 ст.13 Федерального закона №257-ФЗ).

Администрацией  Шабалинского района и администрациями поселений Шабалинского района решения по п.4 ст.13 Федерального закона №257-ФЗ не принимались.

5. Утверждение перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения (п.5 ст.13 Федерального закона №257-ФЗ).

В соответствии с  федеральным законом № 131-ФЗ, постановлением администрации Шабалинского района Кировской области  от 27.09.2009 № 162 «Об утверждении Положения о порядке учета имущества муниципального образования Шабалинский муниципальный район  Кировской области ( в том числе составляющего казну ) ( утратило силу 07.06.2017 г. ), постановлением администрации Шабалинского района Кировской области  от 07.06.2017 № 282 «Об утверждении Положения о порядке учета имущества муниципального образования Шабалинский муниципальный район  Кировской области ( в том числе составляющего казну ) учет органами местного самоуправления  муниципального имущества, осуществляется  посредством ведения  Реестра муниципального  имущества.

Согласно представленной выписке из реестра недвижимого муниципального имущества администрации Шабалинского района, в муниципальной собственности Шабалинского района значатся 99 автомобильных дорог общего пользования местного значения, протяженность которых составляет 446,3 км.

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения  муниципального образования Шабалинский муниципальный район Кировской области, утвержден решением Шабалинской районной Думы от 11.12.2015  № 46/457 в новой редакции.

Согласно перечню в муниципальной собственности числится 99 автомобильных дорог общего пользования  местного значения с протяженностью 446312 м.

В соответствии с пунктами 7-8 статьи 8 федерального закона № 257-ФЗ всем автомобильным дорогам присвоены идентификационные номера.

Балансовая стоимость автомобильных дорог находящихся в муниципальной собственности составляет     1123269964 руб.   60 коп.

По 21 автомобильной дороге общего пользования,  находящихся  в собственности Шабалинского района протяженность которых составила  222952 м. внесены  сведения в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним, что подтверждено выписками из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав, что составляет  50,0 % от общего количества дорог.

Перечни автомобильных дорог общего пользования местного значения утверждены всеми объектами контроля.

По администрации Новотроицкого сельского поселения в нарушение Порядка ведения реестров муниципального имущества утвержденного приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.08.2011г. N424 в реестр муниципального имущества не включено 336 м грунтовой дороги улично-дорожной сети с. Новотроицкое, ул. Кирова.

Результаты сверки протяженности автомобильных дорог по Перечню муниципального имущества автомобильных дорог общего пользования местного значения, выписки из реестра муниципального имущества с выпиской из единого государственного реестра права на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию права, с техническими планами сооружении, показали наличие неидентичной информации, в общем размере протяженность автомобильных дорог:

- по администрации Гостовского сельского поселения протяженность автомобильных дорог завышена на 1147 м.;

- по администрации Черновского сельского поселения протяженность автомобильных дорог завышена на 1535 м.;

- по администрации Новотроицкого  сельского поселения протяженность автомобильных дорог завышена на 551 м.;

- по администрации Ленинского городского поселения протяженность автомобильных дорог завышена на 1649 м.

В нарушении Порядка ведения реестров муниципального имущества утвержденного приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.08.2011г. N 424 в связи с проведением паспортизации автомобильных дорог в 2015-2016 годах в вышеуказанных поселениях до настоящего времени не внесены изменения в реестры недвижимого муниципального имущества и перечни автомобильных  дорог общего пользования  местного значения.

По администрации Высокораменского сельского поселения в бухгалтерском учете в реестре объектов основных средств автомобильные дороги числятся одной строчкой, без разбивки по объектам.

6. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения (п.6 ст.13 Федерального закона №257-ФЗ).

Постановлением администрации  Шабалинского района от 25.11.2009 № 155 утвержден « Порядок ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании Шабалинский муниципальный район Кировской области », который определяет вопросы планирования, организации и проведения работ по ремонту и содержанию дорог, а также вопросы финансирования, контроля за качеством, приемки работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании Шабалинский муниципальный район Кировской области.

В администрации Ленинского городского поселения « Порядок содержания и ремонта автомобильных дорог местного значения муниципального образования Ленинское городское поселение Шабалинского района Кировской области », утвержден постановлением администрации Ленинского городского поселения от 04.02.2016 года № 24.

В нарушение требований п.6 ст.13, п.2 ст. 17, п.2 ст. 18  Федерального закона от 08.11.2007 № 257 порядок содержания и ремонта автомобильных дорог местного значения не утвержден в Высокораменском, Гостовском, Новотроицком и Черновском сельских поселениях.

7. Определение размера вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами при движении по автомобильным дорогам местного значения (п.7 ст.13 Федерального закона №257-ФЗ).

Постановлением администрации Шабалинского района Кировской области от 01.06.2017 № 271 « Об установлении Порядка выдачи специального разрешения на проезд тяжеловесных и ( или ) крупногабаритных транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения Шабалинского муниципального района » установлено, что Порядок выдачи специального разрешения на проезд тяжеловесных и ( или ) крупногабаритных транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения Шабалинского  муниципального района применяется в соответствии с приказом министерства Российской Федерации от 21.09.2016 № 272 « Об утверждении Порядка выдачи специального разрешения на проезд крупногабаритных транспортных средств и ( или ) тяжеловесных транспортных средств, масса с грузом или без груза и ( или ) нагрузка на ось или группу осей, которых превышает более чем на два процента допустимую массу транспортного средства и ( или ) допустимую нагрузку на ось или группу осей транспортного средства, осуществляющих международные автомобильные перевозки грузов, в том числе по постоянным маршрутам, и о внесений изменений в приказ Минтранса России от 24 июля 2012 г. № 258                     « Об утверждении Порядка выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и ( или ) крупногабаритных грузов ».

В районе отсутствует установка по взвешиванию крупногабаритных автомобилей, в связи с чем,  проверка соблюдения пользователями автомобильных дорог весовых и габаритных параметров транспортных средств не проводится. Поступлений в бюджет района от вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов в бюджет района не было.

Постановлением администрации Ленинского городского поселения от 18.04.2016 № 171 « О возмещении вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам местного значения муниципального образования Ленинское городское поселение Шабалинского района Кировской области » установлено, что расчет, начисление, возмещение и взимание платы в счет возмещения вреда в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Ленинское городское поселение Шабалинского района Кировской области осуществляется  в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.11.2009 № 934 « О возмещении вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам Российской Федерации ».

8. Установление стоимости и перечня услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного значения(п.8 ст.13 Федерального закона №257-ФЗ).

Постановлением администрации Шабалинского района от 11.03.2016 № 136 утверждены перечень услуг и расчет стоимости услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного значения Шабалинского муниципального района. Фактов присоединения объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам в проверяемом периоде не было.

9. Информационное обеспечение пользователей автомобильными дорогами общего пользования местного значения (п.10 ст.13 Федерального закона №257-ФЗ).

В нарушение части 10 статьи 13 Федерального закона № 257-ФЗ  нормативный правовой акт по информационному обеспечению пользователей автомобильными дорогами общего пользования местного значения отсутствует.

10. Утверждение нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения и правил расчета размера ассигнований местного бюджета на указанные цели(п.11 ст.13 Федерального закона №257-ФЗ).

Постановлением администрации Шабалинского района от 16.12.2011      № 1064 утверждены нормативы финансовых затрат и правила расчета финансовых затрат на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования Шабалинский муниципальный район Кировской области и сооружений на них ( утратило силу ).

Постановлением администрации Шабалинского района от 01.04.2016 № 176 утверждены нормативы финансовых затрат на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования Шабалинский муниципальный район Кировской области  и правила расчета финансовых затрат на ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования Шабалинский муниципальный район Кировской области при  определении размера ассигнований из местного бюджета.

В администрации Ленинского городского поселения правила расчета финансовых затрат на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в границах населенных пунктов муниципального образования Ленинское городское поселение Шабалинского района Кировской области и сооружений на них при определении размера ассигнований из местного бюджета, предусматриваемых на эти цели, утверждены постановлением администрации Ленинского городского поселения Шабалинского района Кировской области от 26.02.2016 № 57.

В нарушение требований  п.11 ст.13 и п.3 ст. 34 Федерального закона  № 257-ФЗ  нормативы финансовых затрат на содержание, капитальный ремонт, ремонт  автомобильных дорог общего пользования местного значения и правил  расчета размера ассигнований бюджета в  сельских поселения на указанные цели в 2012 – 2016 г.г. и проверяемом периоде 2017 года не принимались, что не позволяет оценить правильность расчета стоимости данных работ, а также потребность денежных средств на их финансирование.

11. Администрациями сельских  поселений  нормативно не урегулированы и не были реализованы полномочия органов местного самоуправления, предусмотренные пунктами 7- 9 части 1 ст. 13 и ст.31 Федерального закона от 08.11.2007 года № 257-ФЗ в виде определения размера вреда, причиняемого транспортными средствами при перевозке грузов, не установлена стоимость и перечень услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного значения, что могло бы способствовать получению дополнительного дохода в бюджет поселения.

7.2. Анализ планирования дорожной деятельности. Соблюдение требований статьи 14 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ.

В соответствии со ст.14 федерального закона № 257-ФЗ планирование дорожной деятельности должно осуществляться на основании документов территориального планирования, нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог и оценки транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог,  долгосрочных целевых программ.

Совокупность перечисленных оснований позволяет планировать проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог на определенный период.

При этом указанные основания тесно взаимосвязаны между собой: документы территориального планирования основываются на долгосрочных целевых программах, которые разрабатываются с учетом нормативов финансовых затрат на осуществление дорожной деятельности и оценки технического состояния автомобильных дорог.

Постановлениями администрации Шабалинского района от 19.02.2014                     № 135 , от 21.01.2015 № 35, от 21.01.2016 № 43 и от 16.12.2016 № 518 утверждены планы реализации муниципальной программы « Развитие транспортной системы Шабалинского района » на 2014 - 2017 годы.

Фактическое планирование в 2012-2017 годах осуществляется в соответствии с муниципальной программой  « Развитие транспортной системы Шабалинского района » на 2014-2019, утвержденной постановлением администрации Шабалинского района от 19.12.2013 № 1065 ( с изменениями ).

Полнота выполнения муниципальной программы « Развитие транспортной системы Шабалинского района »:

тыс. рублей

| Период | План годовой | Утверждено целевой программой | Исполнено | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 год | 28896,7 | 28896,7 | 24513,1 | 84,8 |
| 2015 год | 37620 | 37620,0 | 37620 | 100,0 |
| 2016 год | 36907,2 | 36907,2 | 31715,2 | 85,9 |
| 2017 год на 01 июля | 46819,5 | 46819,5 | 15989,5 | 34,2 |

Объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные решениями о бюджете (с учетом внесенных изменений) на соответствующий финансовый год и плановый период, соответствуют объемам финансирования, определенными муниципальной программой.

Анализ объемов финансирования мероприятий утвержденных программами, бюджетом и фактического исполнения показал, что процент исполнения Программы 2014 году составил 84,8 %,  в 2015 году – 100,0 %, что выше уровня 2014 года на 15,2 %.

Процент исполнения муниципальной программы  в 2016 году уменьшился до 85,9 %.

По состоянию на 01.07.2017 года средства дорожного фонда освоены на 34,2 %.

В нарушение ст.14 федерального закона № 257-ФЗ главами городского и  сельских поселений не утверждаются планы работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог.

Планирование дорожной деятельности в городском и сельских поселениях осуществляется на основании мероприятий утвержденных муниципальной программой.

В администрации Высокораменского сельского поселения  в  нарушение постановления администрации Высокораменского сельского поселения от 13.01.2014 № 1 « О разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Высокораменское сельское поселение Шабалинского района Кировской области » в муниципальной целевой программе « Развитие транспортной системы в Высокораменском сельском поселении  Шабалинского района Кировской области на 2014-2016 годы, утвержденной постановлением администрации Высокораменского сельского поселения от 13.01.2014 № 4 планирование дорожной деятельности осуществлялось не на основании мероприятий( совокупность взаимосвязанных действии, направленных на решение соответствующей задачи), а только в общем объеме финансирования программы.

В администрациях Высокораменского, Гостовского и Новотроицкого сельских поселений в нарушении ст. 179 Бюджетного кодекса РФ объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные решениями о бюджете (с учетом внесенных изменений) на соответствующий финансовый год и плановый период, не соответствуют объемам финансирования, определенными муниципальными программами. Изменения в муниципальные  программы по объемам финансирования не вносятся.

По Ленинскому городскому поселению объем бюджетных ассигнований, предусмотренный решением о бюджете (с учетом внесенных изменений) на 2015 год, не соответствует объему финансирования, определенному муниципальной программой.

7.3. Оценка соответствия автомобильных дорог нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационным показателям за 2012 – 2016 гг. Выполнение требований Порядка проведения оценки технического состояния автомобильных дорог, утверждённого приказом Минтранса России от 27.08.2009 № 150.

Согласно классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, утвержденной приказом Минтранса РФ от 16 ноября 2012 г. N 402 с учетом изменений, перечень участков автомобильных дорог и дорожных сооружений, подлежащих капитальному ремонту или ремонту, определяют путем сопоставления фактических показателей их состояния, определенных по результатам обследований, диагностики и инженерных изысканий с нормативными значениями.

В соответствии с п.4 статьи 17 федерального закона № 257-ФЗ капитальный ремонт или ремонт автомобильных дорог осуществляется в случае несоответствия транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог требованиям технических регламентов.

В соответствии с п.4  статьи 17 федерального закона № 257-ФЗ оценка технического состояния автомобильных дорог проводится владельцами автомобильных дорог в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, в целях определения соответствия транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог требованиям технических регламентов.

В  нарушение ст.14 № 257-ФЗ,  п.3 Приказа Минтранспорта от 27.08.2009г. № 150  на всей территории Шабалинского района  не проводится   оценка технического и  транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог, их соответствия требованиям технических регламентов, средства в бюджете на проведение такой оценки не предусматриваются.

В соответствии с Законом № 257-ФЗ результаты оценки состояния автодорог должны, наряду с нормативами финансовых затрат, являться основанием для проведения ремонта или капитального ремонта автомобильных дорог и распределения бюджетных средств по конкретным объектам (участкам) дорожной инфраструктуры. Не  проведение оценки создаёт риск субъективного подхода к распределению по объектам бюджетных средств на содержание и ремонт дорог.

Во исполнение раздела  2 Порядка ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании Шабалинский муниципальный район Кировской области, утвержденного постановлением администрации Шабалинского района  от 25.11.2009 № 155 обследование автомобильных дорог осуществляется рабочей группой по обследованию  автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, ж/д переездов, автомобильных маршрутов на территории Шабалинского района, утверждаемой постановлением администрации Шабалинского района на каждый год.

В рабочую группу входят представители администрации района, представитель Шабалинского участка Котельничского ДУ № 2 КОГП                        « Вятавтодор », представитель ООО « Автомагистраль ». Рабочей группой путем визуального осмотра проводятся обследования автомобильных дорог общего пользования местного значения  и составляются акты.

На основании проведения обследований участков автомобильных дорог администрация Шабалинского района осуществляет планирование дорожной деятельности.

Согласно данных статистической отчетности по форме 3-ДГ (мо) протяженность дорог с твердым покрытием, не отвечающих нормативным требованиям составляет 187  км.

В Ленинском городском поселений во исполнение раздела  2 Порядка содержания и ремонта автомобильных дорог местного значения муниципального образования Ленинское городское поселение Шабалинского района Кировской области, утвержденного постановлением администрации Ленинского городского поселения от 04.02.2016 № 24 обследование автомобильных дорог осуществляется комиссией, назначаемой распоряжением администрации Ленинского городского поселения от 03.02.2016 года № 18, в составе представителей администрации района, ИДПС ОГИБДД МО МВД России « Котельничский » ( по согласованию), организации, выполняющей работы по содержанию и ремонту автомобильных дорог путем визуального осмотра.

К проверке представлены актах обследования автомобильных дорог общего пользования местного значения Ленинского городского поселения. Осмотр дорог производится комиссией, утвержденной распоряжением администрации Ленинского городского поселения Шабалинского района Кировской области от 03.02.2016 года № 18.

Согласно данными статистической отчетности по форме 3-ДГ (мо) протяженность дорог с твердым покрытием, не отвечающих нормативным требованиям составляет 44,1 км.

7.4. Оценка наличия и соответствия законодательству нормативных правовых актов о создании дорожного фонда и об утверждении порядка формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда.

Решением Шабалинской районной Думы от 19.09.2011 № 6/63 утвержден Порядок создания дорожного фонда муниципального образования Шабалинский муниципальный район Кировской области ( с изменениями ).

Решением Шабалинской районной Думы Кировской области от 08.11.2013  № 27/269 внесены изменения в Порядок создания дорожного фонда муниципального образования Шабалинский муниципальный район Кировской области и  утвержден порядок использования бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования Шабалинский муниципальный район Кировской области.

В городском и сельских поселения утверждены нормативные правовые акты о создании дорожного фонда и об утверждении порядка формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда.

Нормативные правовые акты о создании дорожного фонда и об утверждении порядка формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда не противоречат требованиям действующего законодательства.

7.5. Анализ прогнозируемых и фактических поступлений доходов, учитываемых при формировании дорожных фондов.

Дорожный фонды  муниципального образования Шабалинский муниципальный район Кировской области формировался с 2014 года на основании Положения бюджетном процессе, а также Порядка создания дорожного фонда муниципального образования Шабалинский муниципальный район Кировской области, утвержденного решением Шабалинской районной Думы от 09 сентября 2011 № 6/63.

Во исполнение абзаца 3 Порядка от 09.09.2011 № 6/63 «Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования Шабалинский муниципальный район Кировской области утверждается решением Шабалинской районной Думы о бюджете на очередной финансовый год и плановый период в размере не менее прогнозируемого объема от доходов, поступающих в бюджет муниципального образования Шабалинский муниципальный  район Кировской области в соответствии с действующим законодательством от:

1. Акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации;

2. Поступлений в виде межбюджетных трансфертов из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения;

3.Безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований, на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Дорожный фонд муниципального образования Шабалинский муниципальный район   в проверяемом периоде сформировался в следующем объеме (тыс. рублей):

| год | Акцизы | Субсидия | Собст. доходы | Всего | Исполнение | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  |  |
| 2012 | 0 | 0 | 30725,0 | 25660,6 | 291,3 | 291,3 | 31016,3 | 25951,9 | 25951,9 | 83,7 |
| 2013 | 0 | 0 | 24652,0 | 24652,0 | 416,5 | 416,5 | 25068,5 | 25068,5 | 31413,4 | 125,3 |
| 2014 | 5352,7 | 5522,6 | 23544,0 | 20049,9 | 0 | 0 | 28896,7 | 25572,5 | 24513,1 | 84,8 |
| 2015 | 4514,5 | 5820,7 | 32046,1 | 32046,1 | 0 | 0 | 36560,6 | 37866,8 | 37620,0 | 102,9 |
| 2016 | 6943,0 | 8733,7 | 28658,0 | 23542,4 | 0 | 0 | 35601,0 | 32276,1 | 31715,2 | 89,1 |
| 2017 | 6032,7 | 3021,3 | 38919,7 | 15286,4 | 0 | 0 | 44952,4 | 18307,7 | 15989,5 | 35,6 |

В период 2012 - 2016 годов доходы дорожного фонда муниципального образования Шабалинский муниципальный район составили 151213,6 тыс. рублей при плановом назначении 157143,1 тыс. рублей или 96,2 %. Самый низкий процент исполнения отмечается  в 2012 году (83,7 %), самый высокий - в 2013 году (125,3%).

По состоянию на 01 июля 2017 года процент исполнения поступлений  средств дорожного фонда  муниципального района  к плановым назначениям составил 35,6 % (15989,5 тыс. рублей при плановом назначении 44952,4 тыс. рублей).

Дорожные фонды городского и сельских поселений района формировались также  с 2014 года на основании Положений о бюджетном процессе в городском и сельских поселениях, а также на основании Порядков создания дорожного фонда, утвержденного решениями городской и сельских Дум в 2011 году( с изменениями ).

Дорожный фонд  5-ти поселений района в проверяемом периоде сформировался в следующем объеме (тыс. рублей):

| год | Акцизы | Субсидия | Собст. доходы | Всего | Исполнение | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  |  |
| 2014 | 2431,4 | 2457,2 | 2268,9 | 2268,9 | 419,4 | 60,4 | 5119,7 | 4786,5 | 3712,7 | 72,5 |
| 2015 | 2328,3 | 2732,8 | 976,4 | 976,4 | 1034,8 | 610,5 | 4339,5 | 4319,7 | 3208,3 | 73,9 |
| 2016 | 3361,1 | 3920,5 | 1500 | 1500 | 830,9 | 697,9 | 5692 | 618,4 | 5501,5 | 96,7 |
| 2017 | 2760,2 | 1381 | 2340,3 | 930,2 | 477,5 | 196,2 | 5578,0 | 2507,4 | 1960,9 | 35,2 |

В период 2014- 2016 годов доходы дорожного фонда городского и  сельских поселений составили 12422,5 тыс. рублей при плановом назначении 15151,2 тыс. рублей или 82,0 %. Самый низкий процент исполнения отмечается также в 2014 году (72,5 %), самый высокий - в 2016 году (96,7%).

По состоянию на 01 июля 2017 года процент исполнения поступлений  средств дорожного фонда  городского и сельских поселений к плановым назначениям составил 35,2 % (1960,9 тыс. рублей при плановом назначении 5578 тыс. рублей).

7.6. Анализ полноты формирования и использования бюджетных ассигнований дорожных фондов.

Пунктом 5 статьи 179.4 Бюджетного кодекса РФ установлено, что объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда утверждается решением о местном бюджете на очередной финансовый год в размере не менее прогнозируемого объема доходов от:

- акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в местный бюджет;

- иных поступлений в местный бюджет, утвержденных решением представительного органа муниципального образования, предусматривающим создание муниципального дорожного фонда.

Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования Шабалинский муниципальный район Кировской области, утвержденный решением Дум  о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, запланирован не ниже прогнозируемого объема доходов муниципального района. Приложение 1.

Бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда, не использованные в текущем финансовом году, направляются на увеличение бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда в очередном финансовом году.

Объем бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов  городского и сельских поселений района, утвержденный решениями городской и сельских Дум на очередной финансовый год, запланирован не ниже прогнозируемого объема доходов поселений.

По администрации Черновского сельского поселения в нарушение требования Бюджетного кодекса, а также требовании  Порядка от 18.10.2011 № 28/222 занижение объема бюджетных ассигнований в 2016 году  составило 3,0 тыс. рублей, в 2017 году данные ассигнования восстановлены.

7.7. Анализ расходов на подготовку проектной (сметной) документации по объектам дорожного хозяйства и использования этой документации для производства дорожных работ. Наличие невостребованной проектной (сметной) документации (с установлением причин невостребованности) и перспективы (возможности) её использования.

Согласно ст. 15 закона № 257-ФЗ осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в 2014 году была разработана проектная документация реконструкции моста через реку Теленка 5+900 автомобильной дороги Ленинское –Новотроицкое –Галкины в Шабалинском районе Кировской области на сумму  17207,78 тыс. руб. За выполнение работ по разработке данной проектной документации профинансировано 1271,97 тыс.руб. ( Муниципальный контракт                              № 0140300006413000028 от 17.02.2014 года).

Согласно муниципальной программе « Развитие транспортной системы Шабалинского района » на 2014 - 2019 годы, утвержденной  Постановлениями администрации Шабалинского района от 19.12.2013                      № 1065  в 2017 году  предусмотрена частичная реализация мероприятий по реконструкции моста через реку Теленка 5+900 автомобильной дороги Ленинское –Новотроицкое –Галкины в Шабалинском районе Кировской области. Предусмотрен планово- предупредительный ремонт мостового сооружения через реку Теленка в Шабалинском района Кировской области.

Администрацией Шабалинского района 01.08.2017 был размещен муниципальный заказ способом электронного аукциона на планово- предупредительный ремонт мостового сооружения через реку Теленка в Шабалинском района Кировской области. Установлена  максимальная (начальная) цена  484,0 тыс.руб., не было подано ни одной заявки.

Администрация района повторно разместила заказ 10.08.2017.

По  результатам  рассмотрения электронного аукциона, заключен муниципальный контракт от 06.09.2017 № 0140300006417000015-0173325-02 с  ООО « Землемер » на сумму 484,0 тыс.руб. со сроком выполнения работ 30.11.2017 года. В настоящее время ведется выполнение работ.

Таким образом, денежные средства, направленные на разработку проектной документации, на сегодняшний день освоены частично. Освоение от разработанной проектной документации реконструкции моста через реку Теленка 5+900 автомобильной дороги Ленинское –Новотроицкое –Галкины в Шабалинском районе Кировской области на сумму  17207,78 тыс. руб. составило 2,8 %.  Денежные средства, направленные на разработку проектной документации, на сумму 1271,97 тыс. руб. использованы неэффективно (без достижения запланированного результата – реконструкции моста).

На момент проведения проверки наличия не востребованной проектной документации, локальных смет, разработанных за счет бюджетных средств, нет.

7.8. Анализ бюджетной эффективности размещения муниципального заказа по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования.

В 2015 -2016 годах, и истекшем периоде 2017 года размещение заказов для муниципальных нужд на выполнение работ по  содержанию и ремонту автомобильных дорог осуществлялось администрацией Шабалинского района в порядке, установленном Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения осуществляется администрацией Шабалинского района путем заключения муниципальных контрактов с подрядными организациями по итогам проведения торгов( открытые аукционы в электронной форме и конкурсы).

В период с 2013 года по 01.10.2017 года экономия от размещения муниципальных заказов по дорожному фонду муниципального района составила 1631,67 тыс. рублей, в том числе  в 2013 году – 0 тыс. руб., в 2014 году – 1477,87 тыс. рублей, в 2015 году – 0 тыс. рублей, в 2016 году – 0 тыс. рублей по состоянию на 01.10.2017 года – 153,8 тыс. рублей.

По Ленинскому городскому поселению экономия бюджетных средств от проведения конкурсных процедур составила  по одному муниципальному контракту  в 2017 году - 15,7 тыс. руб. По остальным контрактам экономии нет, т.к. муниципальные контракты заключены с единственным участником  аукциона ( п.25 ч.1 ст.93 Федерального Закона № 44-ФЗ).

Экономии бюджетных средств от проведения конкурсных процедур в сельских поселениях нет, размещения заказов для муниципальных нужд на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог не осуществлялось или муниципальные контракты заключены с единственным участником аукциона ( п.25 ч.1 ст.93 Федерального Закона № 44-ФЗ ).

7.9. Проверка законности и результативности использования средств областного и местного бюджетов, направленных на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования.

Администрация Шабалинского района:

Предоставление субсидий из областного бюджета муниципальному району в проверяемом периоде осуществлялось на основании Порядка предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета на осуществление дорожной деятельности  в отношений автомобильных дорог общего пользования местного значения, утвержденного постановлением  Правительства Кировской области от 05.02.2014 № 247/79.

Министерством транспорта Кировской области и муниципальным образованием Шабалинский муниципальный районом Кировской области  заключены:

- соглашение № 036 о предоставлении субсидии местному бюджету из областного бюджета на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2015 году от 05.02.2015 года на сумму 22245 тыс. руб.

- дополнительное соглашение № 036-1 от 22.06.2015 года  к соглашению от 05.02.2015 № 036 о предоставлении субсидии местному бюджету из областного бюджета на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения Шабалинского района на  2015 год на сумму 28552 тыс. руб.

- соглашение № 096 о предоставлении субсидии местному бюджету из областного бюджета на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2016 году Шабалинскому району  от 18.12.2015 года на сумму 27205 тыс. руб.;

- дополнительное соглашение № 096-1от от 18.02.2016 года  к соглашению от 18.12.2015  № 096 о предоставлении субсидии местному бюджету из областного бюджета на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения Шабалинского района на 2016 год;

- дополнительное соглашение № 096-2 от 19.10.2016 года к соглашению от 18.12.2015  № 096 о предоставлении субсидии местному бюджету из областного бюджета на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения Шабалинского района на 2016 год на сумму 28657,9 тыс.руб.;

- соглашение № 068 о предоставлении субсидии местному бюджету из областного бюджета на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2017 году от 26.12.2016 года на сумму 31696000 руб.;

- дополнительное соглашение № 068-1 от 01.03.2017 года к соглашению от 26.12.2016 рег. № 068 о предоставлении в 2017 году субсидии местному бюджету из областного бюджета на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2017 году Шабалинскому муниципальному району на сумму 35358650 руб.;

- дополнительное соглашение № 068-2  к соглашению от 26.12.2016 рег. № 068 о предоставлении в 2017 году субсидии местному бюджету из областного бюджета на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2017 году Шабалинскому муниципальному району;

- дополнительное соглашение № 068-3  к соглашению от 26.12.2016 рег. № 068  о предоставлении субсидии местному бюджету из областного бюджета на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения Шабалинскому району на 2017 год на  сумму 38919650 руб.;

Объем софинансирования за счет средств местных бюджетов составил в 2015 – 2016 годах  5 % от общего объема расходов на работы по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Муниципальная программа « Развитие транспортной системы Шабалинского района » на 2014-2019, утверждена постановлением администрации Шабалинского района от 19.12.2013 № 1065.

Субсидии из областного бюджета предоставлялись в проверяемом периоде на основании заявок на финансирование муниципального образования, в соответствии с графиком финансирования расходных обязательств.

Работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения выполнял КОГП «  Вятавтодор ».

У КОГП «  Вятавтодор »  имеется свидетельство № 0112-2009-4345261628-С-81 « О допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства » выданное Некоммерческим  партнерством « Объединение строителей Кировской области » на выполнение всех видов работ, предусмотренных проектно-сметной документацией.

Имеются локальные сметные расчеты.

Работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них принимались актами о приемке выполненных работ ( форма № КС-2 ), подписанных заместителем главы администрации Шабалинского района по жизнеобеспечению и начальником дорожного управления Шабалинского ДУ № 43  КОГП               «  Вятавтодор ».

На основании  актов о приемке выполненных работ представлялись  справки о стоимости выполненных работ и затрат ( форма № КС-3).                                                Виды выполненных работ соответствуют утвержденной проектной (сметной) документации и исполнительной документации.

Работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения  в Шабалинском районе  и искусственных сооружений на них освоены в 2015 году на сумму 33735,18 тыс. руб., в 2016 году на сумму 24974,35 тыс.руб. и на 01.11.2017 года на сумму 30732,1 тыс.руб.

2015 год

В 2015 году администрацией района проведены ремонтные работы автомобильных дорог:

- Устранение просадок на автодороге Черновское –Ключи Шабалинского района Кировской области.

Решением Шабалинской районной Думы от 11.12.2015 г. N 46/457 автомобильная дорога «Черновское –Ключи » включена  в Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Шабалинский муниципальный район Кировской области, протяженностью 16613 м.

Администрацией Шабалинского района размещен муниципальный заказ способом электронного аукциона на устранение просадок на автодороге Черновское –Ключи Шабалинского района Кировской области.  Установлена  максимальная (начальная) цена  1000,0 тыс. руб.

По  результатам  рассмотрения электронного аукциона, заключен муниципальный контракт от 21.08.2015 № 0140300006415000004-0173325-01 с КОГП « Вятавтодор » на сумму 1000,0 тыс.руб. со сроком выполнения работ 15.09.2015 года. Оплата по факту выполнения работ на основании счета ( счет- фактуры), справки о стоимости выполненных работ и затрат           ( формы КС-3), акта выполненных работ ( формы КС-2) в течение 60 календарных дней с момента подписания акта.

Локальный ресурсный сметный расчет, утвержден главой администрации Шабалинского района без даты на 1000,0 тыс.руб.

Объемы выполненных работ приняты зам. главы администрации  Шабалинского района по жизнеобеспечению по акту о приеме выполненных работ формы КС-2 и справке о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 от 25.08.2015 на сумму 1000,0 тыс.руб. Общая протяженность отремонтированного участка проезжей части составила площадью 1364 кв.м.

Нарушений по срокам выполнения работ не имеется.

Оплата работ произведена  в срок платежным поручением № 1781 от 24.09.2015 г в сумме 1000,0 тыс. руб.

2) Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на автодороге Ключи- р.Литовка- гр.Костромской области в Шабалинском районе Кировской области.

Решением Шабалинской районной Думы от 11.12.2015 г. N 46/457 автомобильная дорога « с.Ключи – река Литовка граница Костромской области » включена  в Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Шабалинский муниципальный район Кировской области, протяженностью  9000 м.

Администрацией Шабалинского района размещен муниципальный заказ способом электронного аукциона на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на автодороге Ключи- р.Литовка- гр.Костромской области в Шабалинском районе Кировской области. Установлена  максимальная (начальная) цена  1000,0 тыс.руб.

По  результатам  рассмотрения электронного аукциона, заключен муниципальный контракт от 08.09.2015 № 0140300006415000006-0173325-01 с КОГП « Вятавтодор » на сумму 1000,0 тыс.руб. со сроком выполнения работ 15.10.2015 года. Оплата по факту выполнения работ на основании счета ( счет- фактуры), справки о стоимости выполненных работ и затрат                 ( формы КС-3), акта выполненных работ ( формы КС-2) в течение 60 календарных дней с момента подписания акта.

Локальный ресурсный сметный расчет, утвержден главой администрации Шабалинского района без даты на 1000,0 тыс.руб.

Объемы выполненных работ приняты зам. главы администрации  Шабалинского района по жизнеобеспечению по акту о приеме выполненных работ формы КС-2 и справке о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 от 23.09.2015 на сумму 1000,0 тыс.руб.

Оплата работ произведена в срок платежным поручением № 1994 от 26.10.2015 г в сумме 1000,0 тыс. руб.

3) Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на автодороге Прокопьевское – Колосово в Шабалинском районе Кировской области.

Решением Шабалинской районной Думы от 11.12.2015 г. N 46/457 автомобильная дорога « д. Пестовка- подъезд к автодороге с. Прокопьевское – с. Колосово » включена  в Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Шабалинский муниципальный район Кировской области, протяженностью 3500 м.

Администрацией Шабалинского района размещен муниципальный заказ способом электронного аукциона на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на автодороге Прокопьевское – Колосово в Шабалинском районе Кировской области. Установлена  максимальная (начальная) цена  831,7 тыс.руб.

По  результатам  рассмотрения электронного аукциона, заключен муниципальный контракт от 21.08.2015 № 0140300006415000003-0173325-01 с КОГП « Вятавтодор » на сумму 831,7 тыс.руб. со сроком выполнения работ 30.09.2015 года. Оплата по факту выполнения работ на основании счета                    ( счет- фактуры), справки о стоимости выполненных работ и затрат                 ( формы КС-3), акта выполненных работ ( формы КС-2) в течение 60 календарных дней с момента подписания акта.

Локальный ресурсный сметный расчет, утвержден главой администрации Шабалинского района без даты на 831,7 тыс.руб.

Объемы выполненных работ приняты зам. главы администрации  Шабалинского района по жизнеобеспечению по акту о приеме выполненных работ формы КС-2 и справке о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 от 31.08.2015 на сумму 831,7 тыс.руб.

Оплата работ произведена в срок платежными поручениями № 1744 от 18.09.2015 на сумму 790,1 тыс. руб. и № 1725 от 09.09.2015 г в сумме 41,6 тыс. руб.

4) Замена аварийного деревянного моста через реку Черная км 14+600на металлические водопропускные трубы на автодороге Ленинское- Указна в Шабалинском районе Кировской области.

Решением Шабалинской районной Думы от 11.12.2015 г. N 46/457 автомобильная дорога « Ленинское –Указна » включена  в Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Шабалинский муниципальный район Кировской области, протяженностью 15650 м.

Администрацией Шабалинского района размещен муниципальный заказ способом электронного аукциона на замену аварийного деревянного моста через реку Черная км 14+600на металлические водопропускные трубы на автодороге Ленинское- Указна в Шабалинском районе Кировской области. Установлена  максимальная (начальная) цена 1005,2 тыс.руб.

По  результатам  рассмотрения электронного аукциона, заключен муниципальный контракт от 02.11.2015 № 0140300006415000029-0173325-01 с КОГП « Вятавтодор » на сумму 1005,2 тыс.руб. со сроком выполнения работ 20.12.2015 года. Оплата по факту выполнения работ на основании счета ( счет- фактуры), справки о стоимости выполненных работ и затрат                 ( формы КС-3), акта выполненных работ ( формы КС-2) в течение 60 календарных дней с момента подписания акта.

Локальный ресурсный сметный расчет, утвержден главой администрации Шабалинского района без даты на 1005,2 тыс.руб.

Объемы выполненных работ приняты зам. главы администрации  Шабалинского района по жизнеобеспечению по акту о приеме выполненных работ формы КС-2 и справке о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 от 24.11.2015 , 01.12.2015  на сумму 1005,2 тыс.руб.

Оплата работ произведена в срок платежными поручениями № 2305 от 03.12.2015 на сумму 286,9 тыс. руб. и № 638,639 от 25.04.2016 г в сумме 718,3 тыс. руб.

5) Выполнение кадастровых работ по государственному учету автомобильных дорог общего пользования местного значения Шабалинского района Кировской области.

Администрацией Шабалинского района размещен муниципальный заказ способом электронного аукциона на выполнение кадастровых работ по государственному учету автомобильных дорог общего пользования местного значения Шабалинского района Кировской области. Установлена  максимальная (начальная) цена 1657866 руб. 67 коп.

По  результатам  рассмотрения электронного аукциона, заключен муниципальный контракт от 14.04.2014 № 0140300006413000029-0173325-01 с ООО « Землмер » на сумму 180,0 тыс.руб. со сроком выполнения работ в течение 60 календарных дней с момента заключения муниципального контракта.

В нарушение п.1.4  муниципального контракта от 14.04.2014 года подрядчиком нарушены сроки выполнения работ ( не более 60 календарных дней). Акты сдачи-приемки работ от 22.07.2015 г. Заказчиком Подрядчику претензия  в связи с просрочкой исполнения обязательств не направлялась.

В нарушении п. 5.1. муниципального контракта от 14.04.2014 года администрацией Шабалинского района не предъявлены штрафные санкции на сумму 20047 руб. 50 коп. ООО « Землемер » за ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему договору.

6) Составление технических паспортов мостовых сооружений состоящих на балансе администрации Шабалинского района Кировской области.

Администрацией Шабалинского района на составление технических паспортов мостовых сооружений состоящих на балансе администрации Шабалинского района Кировской области с КОГП « Вятавтодор »  заключено три договора на выполнение паспортизации автомобильных дорог на сумму 192,0 тыс. руб. Проведена паспортизация 8 мостов, общая протяженность мостовых сооружений составила 238,05 метров. Работы  выполнены в срок, оплата произведена своевременно.

2016 год

В 2016 году администрацией района проведены ремонтные работы автомобильных дорог:

1) Ремонт асфальтобетонного покрытия на автодороге Ленинское- Черновское  Шабалинского района Кировской области.

Решением Шабалинской районной Думы от 11.12.2015 г. N 46/457 автомобильная дорога « Ленинское –Черновское » включена  в Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Шабалинский муниципальный район Кировской области, протяженностью 53917 м.

Администрацией Шабалинского района размещен муниципальный заказ на ремонт асфальтобетонного покрытия на автодороге Ленинское – Черновское Шабалинского района Кировской области. Установлена  максимальная (начальная) цена  700,0 тыс.руб.

По  результатам  рассмотрения электронного аукциона, заключен муниципальный контракт от 03.08.2016 № 0140300006416000005-0173325-01 с КОГП « Вятавтодор » на сумму 700,0 тыс.руб. со сроком выполнения работ до 30.08.2016 года. Оплата по факту выполнения работ на основании счета                    ( счет- фактуры), справки о стоимости выполненных работ и затрат                 ( формы КС-3), акта выполненных работ ( формы КС-2) в течение 60 календарных дней с момента подписания акта.

Локальный ресурсный сметный расчет, утвержден главой администрации Шабалинского района 20.06.2016 года на 700,0 тыс.руб.

Объемы выполненных работ приняты зам.главы администрации по вопросам экономики, имущества и жизнеобеспечения по акту о приеме выполненных работ формы КС-2 и справке о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 от 25.08.2016 на сумму 700,0 тыс.руб. Общая протяженность отремонтированного участка проезжей части составила 190 м. Нарушений по срокам выполнения работ не имеется.

Оплата работ произведена платежным поручением № 1872 от 21.10.2016 г в сумме 700,0 тыс. руб.

2) Ремонт асфальтобетонного покрытия на автодороге М.Соски -Высокая ( перед с. Высокораменское ) Шабалинского района Кировской области.

Решением Шабалинской районной Думы от 11.12.2015 г. N 46/457 автомобильная дорога « М.Соски – Высокая » включена  в Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Шабалинский муниципальный район Кировской области, протяженностью 25467 м.

Администрацией Шабалинского района размещен муниципальный заказ на ремонт асфальтобетонного покрытия на автодороге М.Соски –Высокая             ( перед с. Высокораменское ) Шабалинского района Кировской области. Установлена  максимальная (начальная) цена 1000,0 тыс.руб.

По  результатам  рассмотрения электронного аукциона, заключен муниципальный контракт от 03.08.2016 № 0140300006416000006-0173325-01 с КОГП « Вятавтодор » на сумму 1000,0 тыс.руб. со сроком выполнения работ до 30.08.2016 года. Оплата по факту выполнения работ на основании счета ( счет- фактуры), справки о стоимости выполненных работ и затрат                 ( формы КС-3), акта выполненных работ ( формы КС-2) в течение 60 календарных дней с момента подписания акта.

Локальный ресурсный сметный расчет, утвержден главой администрации Шабалинского района 20.06.2016 года на 1000,0 тыс.руб.

Объемы выполненных работ приняты зам.главы администрации по вопросам экономики, имущества и жизнеобеспечения по акту о приеме выполненных работ формы КС-2 и справке о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 от 25.08.2016 на сумму 1000,0 тыс.руб. Общая протяженность отремонтированного участка проезжей части составила 270 м. Нарушений по срокам выполнения работ не имеется.

Оплата работ произведена в срок платежным поручением № 1871 от 21.10.2016 г в сумме 1000,0 тыс. руб.

3) Устройство металлической 2-х очковой водопропускной трубы на а/д Гостовская –д. Гостовская Шабалинского района Кировской области.

Решением Шабалинской районной Думы от 11.12.2015 г. N 46/457 автомобильная дорога « д. Гостовская – п.Гостовский » включена  в Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Шабалинский муниципальный район Кировской области, протяженностью 1000 м.

Администрацией Шабалинского района размещен муниципальный заказ на устройство металлической 2-х очковой водопропускной трубы на а/д Гостовская –д. Гостовская Шабалинского района Кировской области. Установлена  максимальная (начальная) цена 1500,0 тыс.руб.

По  результатам  рассмотрения электронного аукциона, заключен муниципальный контракт от 06.09.2016 № 0140300006416000007-0173325-03 с ООО « СОТЭН  » на сумму 1500,0 тыс.руб. со сроком выполнения работ до 30.09.2016 года. Оплата по факту выполнения работ на основании счета                     ( счет- фактуры), справки о стоимости выполненных работ и затрат                 ( формы КС-3), акта выполненных работ ( формы КС-2) в течение 60 календарных дней с момента подписания акта.

Локальный ресурсный сметный расчет, утвержден и.о.главы администрации Шабалинского района 16.06.2016 года на 1500,0 тыс.руб.

Объемы выполненных работ приняты и.о.главы администрации района по акту о приеме выполненных работ формы КС-2 и справке о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 от 30.09.2016 на сумму 1500,0 тыс.руб. Нарушений по срокам выполнения работ не имеется.

В соответствии п. 6 Порядка ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства РД -11-05-2007 и п.7.3    муниципального контракта  подрядчиком переданы заказчику  общий  журнал  работ, акты освидетельствования скрытых работ на все виды скрытых работ.

Оплата работ произведена платежными поручениями № 2093 от 30.11.2016 г в сумме 1300,0 тыс. руб. и № 2094 от 01.12.2016 г. в сумме 200,0 тыс.руб.

4) Ямочный ремонт покрытия проезжей части с устранением пучин на автомобильной дороге М. Соски – Высокая Шабалинского района Кировской области.

Решением Шабалинской районной Думы от 11.12.2015 г. N 46/457 автомобильная дорога « М.Соски – Высокая » включена  в Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Шабалинский муниципальный район Кировской области, протяженностью 25467 м.

Администрацией Шабалинского района размещен муниципальный заказ на ямочный ремонт покрытия проезжей части с устранением пучин на автомобильной дороге М. Соски – Высокая Шабалинского района Кировской области. Установлена  максимальная (начальная) цена 1054,6 тыс.руб.

По  результатам  рассмотрения электронного аукциона, заключен муниципальный контракт от 12.09.2016 № 0140300006416000008-0173325-01 с КОГП « Вятавтодор » на сумму 1054,6 тыс.руб. со сроком выполнения работ до 31.10.2016 года. Оплата по факту выполнения работ на основании счета ( счет- фактуры), справки о стоимости выполненных работ и затрат                 ( формы КС-3), акта выполненных работ ( формы КС-2) в течение 60 календарных дней с момента подписания акта.

Локальный ресурсный сметный расчет, утвержден и.о.главы администрации Шабалинского района 12.08.2016 года на 1054,6 тыс.руб.

Объемы выполненных работ приняты и.о.главы администрации Шабалинского района акту о приеме выполненных работ формы КС-2 и справке о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 от 24.10.2016 на сумму 1054,6 тыс.руб. Общая протяженность отремонтированного участка проезжей части составила 283,26 кв.м. Нарушений по срокам выполнения работ не имеется.

Оплата работ произведена платежным поручением № 2279 от 19.12.2016 г в сумме 1054,6 тыс. руб.

5) Ремонт земляного полотна на автодороге Гостовская – Жирново Шабалинского района.

Договор на ремонт земляного полотна на автодороге Гостовская – Жирново Шабалинского района заключен ИП Плотников С,Г. на сумму 70,0 тыс.руб. Работы  выполнены в срок, оплата произведена своевременно.

6) Составление технических паспортов мостовых сооружений состоящих на балансе администрации Шабалинского района Кировской области.

Администрацией Шабалинского района на составление технических паспортов мостовых сооружений состоящих на балансе администрации Шабалинского района Кировской области с КОГП « Вятавтодор »  заключено два договора на выполнение паспортизации автомобильных дорог на сумму 198,0 тыс. руб. Проведена паспортизация 7 мостов, общая протяженность мостовых сооружений составила 361,0 метр. Работы  выполнены в срок, оплата произведена своевременно.

В нарушение распоряжением Минтранса РФ от 07.05.2003 N ИС-414-р» в проверяемом периоде 2015 - 2016 года гарантийные паспорта на законченные ремонтом автомобильные дороги отсутствуют.

2017 год

В 2017 году администрацией района проведены ремонтные работы автомобильных дорог:

1) Ремонт асфальтобетонного покрытия на автодороге Ленинское- Черновское Шабалинского района Кировской области км 46+095-км 46+350 ( 255м).

Решением Шабалинской районной Думы от 11.12.2015 г. N 46/457 автомобильная дорога « Ленинское –Черновское » включена  в Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Шабалинский муниципальный район Кировской области, протяженностью 53917 м.

Администрацией Шабалинского района размещен муниципальный заказ на ремонт асфальтобетонного покрытия на автодороге Ленинское – Черновское Шабалинского района Кировской области км 46+095-км 46+350   ( 255м) способом электронного аукциона. Установлена  максимальная (начальная) цена 1000,0 тыс.руб.

По  результатам  рассмотрения электронного аукциона, заключен муниципальный контракт от 05.07.2017 № 0140300006417000010-0173325-01 с КОГП « Вятавтодор » ( с единственным поставщиком )  на сумму 1000,0 тыс.руб. со сроком выполнения работ 30.10. 2017 года.

Локальный ресурсный сметный расчет, утвержден главой Шабалинского района 12.05.2017 года на 1000,0 тыс.руб.

Объемы выполненных работ приняты зам.главы администрации по вопросам имущества и жизнеобеспечения по акту о приеме выполненных работ формы КС-2 и справке о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 от 25.07.2017 на сумму 1000,0 тыс.руб. Общая протяженность отремонтированного участка проезжей части составила 255 м. Нарушений по срокам выполнения работ не имеется.

Оплата работ произведена платежным поручением № 1393 от 28.07.2017 г в сумме 1000,0 тыс. руб.

2) Ремонт асфальтобетонного покрытия км 12+870-км 13+140 на автодороге М. Соски – Высокая  Шабалинского района Кировской области    ( 270 м).

Решением Шабалинской районной Думы от 11.12.2015 г. N 46/457 автомобильная дорога « Малые Соски – Высокая » включена  в Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Шабалинский муниципальный район Кировской области, протяженностью 25467 м.

Администрацией Шабалинского района размещен муниципальный заказ на ремонт асфальтобетонного покрытия км 12+870-км 13+140 на автодороге М. Соски – Высокая  Шабалинского района Кировской области    ( 270 м) способом электронного аукциона. Установлена  максимальная (начальная) цена 1000,0 тыс.руб.

По  результатам  рассмотрения электронного аукциона, заключен муниципальный контракт от 05.07.2017 № 0140300006417000011-0173325-01 с КОГП « Вятавтодор » ( с единственным поставщиком ) на сумму 1000,0 тыс.руб. со сроком выполнения работ 30.10. 2017 года.

Локальный ресурсный сметный расчет, утвержден главой Шабалинского района 12.05.2017 года на сумму 1000,0 тыс. руб.

Объемы выполненных работ приняты зам.главы администрации по вопросам имущества и жизнеобеспечения по акту о приеме выполненных работ формы КС-2 и справке о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 от 25.07.2017 на сумму 1000,0 тыс.руб. Общая протяженность отремонтированного участка проезжей части составила 270 м. Нарушений по срокам выполнения работ не имеется.

Оплата работ произведена платежным поручением № 1394 от 31.07.2017 г в сумме 1000,0 тыс. руб.

3) Устройство водопропускной трубы через реку Полдневая на автодороге Гостовская- Шохорда- Николаевское км 10+600 в Шабалинском районе Кировской области.

Решением Шабалинской районной Думы от 11.12.2015 г. N 46/457 автомобильная дорога « Гостовская – Шохорда – Николаевское  » включена  в Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Шабалинский муниципальный район Кировской области, протяженностью 23000 м.

Администрацией Шабалинского района размещен муниципальный заказ на устройство водопропускной трубы через реку Полдневая на автодороге Гостовская- Шохорда- Николаевское км 10+600 в Шабалинском районе Кировской области способом электронного аукциона. Установлена  максимальная (начальная) цена 779,4 тыс.руб.

По  результатам  рассмотрения электронного аукциона, заключен муниципальный контракт от 25.09.2017 № 0140300006417000017-0173325-01 с КОГП « Вятавтодор » ( с единственным поставщиком ) на сумму 779,4 тыс.руб. со сроком выполнения работ 01.11. 2017 года.

Локальный ресурсный сметный расчет, утвержден главой администрации Шабалинского района без даты на 779,4 тыс.руб.

Объемы выполненных работ приняты И.о.зам.главы администрации по вопросам имущества и жизнеобеспечения по акту о приеме выполненных работ формы КС-2 и справке о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 от 31.10.2017 на сумму 779,4 тыс.руб.  Нарушений по срокам выполнения работ не имеется.  Оплата работ на момент проверки не произведена.

4) Поставка металлических гофрированных конструкции для нужд администрации Шабалинского района Кировской области.

Администрацией Шабалинского района размещен муниципальный заказ на поставку металлических гофрированных конструкции для нужд администрации Шабалинского района Кировской области ( три металлические гофрированные конструкции ( трубы)) способом электронного аукциона. Установлена  максимальная (начальная) цена 970,9 тыс.руб.

По  результатам  рассмотрения электронного аукциона, заключен муниципальный контракт от 12.09.2017 № 0140300006417000016-0173325-01 с ООО  « ДорГеоТех » на сумму 817,1 тыс.руб. Снижение максимальной цены составило 153,8 тыс. руб. Сроком поставки в течение 30 календарных дней с момента заключения контракта.

Металлические гофрированные конструкции поставлены администрации Шабалинского района 12.10.2017 ( товарная накладная № 443 от 12.10.2017).       Сроки поставки не нарушены. Оплата за трубы произведена платежным поручением № 2005 от 01.11.2017 г в сумме 817,1 тыс. руб.

5) Устранение просадки на а/д Шабалино-Тупики  и устранение размыва трубы в с.Черновское.

Договоры на устранение просадки на а/д Шабалино-Тупики  и устранение размыва трубы в с.Черновское администрацией района заключены с КОГП               « Вятавтодор » на сумму 179,038 тыс. руб. Работы  выполнены в срок, оплата произведена своевременно.

В соответствии с распоряжением Минтранса РФ от 07.05.2003 N ИС-414-р» в проверяемом периоде 2017 года гарантийные паспорта на законченные ремонтом автомобильные дороги имеются.

Администрация Ленинского городского поселения:

Предоставление субсидий из бюджета муниципального района  в проверяемом периоде осуществлялось на основании соглашений.

Администрацией Шабалинского района Кировской области и муниципальным образованием Ленинское городское поселение  заключены:

- соглашение  о предоставлении субсидии  на ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов на 2016 год Ленинскому городскому поселению от 27.07.2016 года на сумму 1500,0 тыс. руб.

- соглашение  о предоставлении субсидии  на ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов на 2017 год Ленинскому городскому поселению от 04.07.2017 года на сумму 1410,0 тыс. руб.

Работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения выполнял КОГП «  Вятавтодор », СПК" колхоз им. Чапаева ", ООО « Русский медведь», ИП Коршунов С.А., ООО « Энерголес».

По КОГП «  Вятавтодор » имеются локальные сметные расчеты.

По другим оплата по содержанию автомобильных дорог берется в расчет по данным подрядной организации, с которой заключаются контракты (договоры) по себестоимости 1 часа работы трактора.

Работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них принимались актами о приемке выполненных работ ( форма № КС-2 ).

На основании  актов о приемке выполненных работ представлялись  справки о стоимости выполненных работ и затрат ( форма № КС-3).                                                Виды выполненных работ соответствуют утвержденной проектной (сметной) документации и исполнительной документации.

Работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения  в администрации Ленинского городского поселения освоены в 2015 году на сумму 795,95 тыс. руб., в 2016 году на сумму 1130,7 тыс. руб. и на 01.11.2017 года на сумму  741,36 тыс.руб.

2015 год

В 2015 году администрацией Ленинского городского поселения проведены ремонтные работы автомобильных дорог на сумму 1885,23 тыс. руб.:

1) Ремонт проезжей части дороги ул. Гусарова пгт Ленинское

1.Улично-дорожная сеть протяженностью  800 м. общей площадью 38235 кв.м. по ул. Гусарова пгт Ленинское включена в перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности муниципального образования Ленинское городское поселение Шабалинского района.

Решением Шабалинской районной Думы Кировской области от 09.12.2014 № 37/356 « О бюджете муниципального образования Шабалинский муниципальный район Кировской области  на 2015   год  и на плановый период 2016 и 2017 годов » бюджету муниципального образования Ленинское городское поселение выделена субсидия на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов на 2015 год в сумме 976,45 тыс. руб.

В соответствии с Федеральным Законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «  О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  государственных и муниципальных нужд » на основании распоряжения администрации Ленинского городского поселения от 29.05.2015 № 105 « Об утверждении документации о проведении аукциона в электронной форме » был размещен заказ на выполнение работ по ремонту проезжей части дороги  ул. Гусарова  в пгт Ленинское Шабалинского района Кировской области о проведении аукциона в электронной форме  ( извещение о проведении электронного аукциона № 0140300008215000013).

По итогам электронного аукциона на выполнение работ по ремонту проезжей части дороги  ул. Гусарова в пгт Ленинское Шабалинского района Кировской области ( далее -  работ ) победителем признано Кировское областное государственное предприятие « Вятские автомобильные дороги » ( далее –КОГП « Вятавтодор », Подрядчик ). Муниципальный контракт с КОГП         « Вятавтодор » на сумму 995,625 тыс. руб. заключен 26.06.2015 года                               № 0140300008215000013-0092329-02 со сроком выполнения работ 01.09.2015 года.

По муниципальному контракту Подрядчик обязался выполнить все работы в соответствии с техническим заданием.

Локальный сметный расчет №  проверен КОГБУ « Региональный центр ценообразования в строительстве » ( штамп от 08.05. 2015г.). Муниципальный контракт по проверке достоверности определения сметной стоимости на ремонт проезжей части дороги  ул. Гусарова  пгт Ленинское  от  13.07.2015 № 56  на сумму 10,0 тыс. руб., оплачено 22.09.2015года ( платежное поручение № 711317 ).

Работы по  ремонту проезжей части догори ул. Гусарова в пгт Ленинское согласно общего журнала работ  осуществлялись с 13.07. 2015 года по 17.07. 2015 года.

Объемы выполненных работ приняты главой администрации Ленинского городского поселения Огарковой Е.В. по акту о приеме выполненных работ формы КС-2 и справке о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 от 24.07.2014 на сумму 995,625 тыс. руб. Общая протяженность отремонтированного участка проезжей части дороги ул. Гусарова  составила 390 м.( площадью 2340 кв.м.). При приемке работ вырубки слоя асвальтобетонного покрытия не производилось.

Оплата работ произведена в сумме 995,625 тыс. руб. ( платежное поручение № 548502 от 18.08.2015 г.).

Установлены нарушения Порядка ведения общего и ( или ) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства РД -11-05-2007 при ведении Общего журнала работ:

- отсутствуют сведения о проведении строительного контроля и лице, осуществляющем строительный контроль, нарушен п. 8.4 вышеуказанного порядка;

- в нарушении п.8.6 вышеуказанного Порядка  в перечне актов промежуточной приемки ответственных конструкций и освидетельствований скрытых работ  даты подписания актов освидетельствования скрытых работ                  ( 24.07.2015 г.) не совпадают с датами трех актов освидетельствований скрытых работ               ( 13.07.2015 г.), что ставит под сомнение достоверности и своевременности составления данных актов. В данных актах отсутствует подпись представителя строительного контроля.

В нарушении п.2 Распоряжения Министерства транспорта РФ от 07.05.2003 г. №  ИС-414-р « О введении в действие гарантийных паспортов на законченные строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом и ремонтом автомобильные дороги и искусственные сооружения на них» отсутствуют гарантийные паспорта на законченные ремонтом автомобильные дороги.

2) Ремонт проезжей части переулка Октябрьский в д. Михненки Шабалинского района.

Ремонт проезжей части переулка Октябрьский в д. Михненки Шабалинского района проводился в рамках реализации проекта по поддержке местных инициатив в Кировской области.

Изготовление сметной документации произведено КОГП « Вятавтодор » Шабалинское ДУ № 43 по договору № 03-06/119  от 04 декабря 2013 года. Общая сумма договора составляет 10,0 тыс. руб. с НДС. Оплата услуг производится Заказчиком до 31 января 2014 года. Услуги оплачены в сумме 10,0 тыс. руб. по п/п № 4155234 от 19.12.2013 года по акту приемки выполненных работ № 980/43  от  16.12.2013 года. Локальный ресурсный сметный расчет утвержден главой администрации Ленинского городского поселения 09.10.2014 года на сумму  673,673  тыс. руб. в ценах  по состоянию на сентябрь 2014 года с переводом в уровень 2014 года.

Администрацией Ленинского городского поселения с КОГБУ « РЦЦС» заключен договор № 9/1473 от 06.11.2013 года на сумму 2,45 тыс. руб.  Предметом договора является:

- проверка достоверности определения сметной стоимости на ремонт проезжей части переулка Октябрьский в д. Михненки Шабалинского района;

-проверка достоверности определения сметной стоимости на благоустройство сквера на площади Ленина в пгт Ленинское Шабалинского района.

Оплата услуг произведена п/п № 4019227 от 19.11.2013 года на основании счета № 00001782 от 06.11.2013 г.  Акт об оказании услуг  № 00002189 от 21.11.2013 г. В нарушение п.4.3 договора № 9/1473 от 06.11.2013 оплата произведена ранее срока фактического выполнения услуги. Согласно акта стоимость проверки достоверности определения сметной стоимости на ремонт проезжей части переулка Октябрьский в д.Михненки Шабалинского района составила 0,641тыс. руб.

Администрацией поселения (Заказчик) в лице главы администрации поселения Огарковой Елены Витальевны 14.07.2015 заключен муниципальный контракт № 0140300008215000024-0092329-01 на выполнение работ по ремонту проезжей части дороги переулка Октябрьский в д.Михненки Шабалинского района Кировской области (далее – МК от 14.07.2015 № 024), заключенный с Кировским областным государственным предприятием «Вятские автомобильные дороги» (далее – КОГП «Вятавтодор»), (Подрядчик).

Предметом контракта является Подрядчик принимает на себя обязательство в установленный Контрактом срок выполнить работы по ремонту проезжей части дороги переулка Октябрьский д.Михненки Шабалинского района (далее по тексту – Объект) и сдать Объект Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы (пункт 1.1 МК от 14.07.2015 № 024).

Работы выполняются в соответствии с техническим заданием, которое является Приложением № 1 к настоящему контракту и определяет объем, содержание работ  и другие предъявляемые к ним муниципальным заказчиком требования и локальным сметным расчетом, являющимся приложением № 2 к настоящему муниципальному контракту (пункт 1.2 МК от 14.07.2015 № 024).

Цена настоящего Контракта составляет 666,541 тыс. руб. (шестьсот шестьдесят шесть тысяч пятьсот сорок один рубль 00 копеек), в том числе НДС 101675 рублей 75 коп. Цена Контракта включает в себя все расходы Подрядчика по исполнению условий контракта, в том числе стоимость работы, материалов, оборудования, уплату всех налогов, сборов отчислений и других обязательных платежей, установленные действующим законодательством Российской Федерации, необходимые для исполнения контракта (пункт 2.1 МК от 14.07.2015 № 024).

Расчеты Заказчика с Подрядчиком производятся по безналичному расчету, в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств в текущем финансовом году. Авансирование не предусматривается (пункт 2.4 МК от 14.07.2015 № 024).

Оплата за выполненные работы производится Заказчиком поэтапно на основании актов выполненных работ по форме КС-2, справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и выставленного Подрядчиком счета-фактуры, в течение 30 дней со дня подписания Заказчиком вышеуказанных документов (пункт 2.5 МК от 14.07.2015 № 024).

Срок выполнения работ: до 01.10.2015 (пункт 3.4 МК от 14.07.2015 № 024).

Работа, выполняемая «Подрядчиком» принимается «Заказчиком» по Акту выполненных работ (пункт 4.2 МК от 14.07.2015 № 024).

Выполнение работ подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком двухстороннего акта о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ (КС-3). При отказе кого-либо из сторон от подписания акта сдачи-приемки результата выполненных работ в нем делается отметка об этом и акт подписывается (пункт 4.13 МК от 14.07.2015 № 024).

В нарушение части 5,8 статьи 34  Федерального закона от 05.04.2013 № 44 – ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе), пункта 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом» (далее – Правила от 25.11.2013 № 1063) в МК от 14.07.2015 № 024 не прописаны  размеры штрафа в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации в случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом и штрафы за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (пункт 6.3 и 6.14 МК от 14.07.2015 № 024).

Таким образом, извещение № 0140300008215000024 о проведении электронного аукциона и прилагаемые документы составлены и размещены администрацией поселения в единой информационной системе с нарушением требований частей 5,8 статьи 34 Закона о контрактной системе.

Указанные нарушения содержат признаки состава административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 1.4 статьи 7.30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ). Вместе с тем, на момент выявления факта нарушения истек срок давности привлечения к административной ответственности.

При рассмотрении документации об электронном аукционе на выполнение работ по ремонту проезжей части дороги переулка Октябрьский в                    д. Михненки Шабалинского района Кировской области, в части соответствия требованиям законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок   установлено:

- в нарушение требований пункта 11 части 1 статьи 64 Закона о контрактной системе не установлено в документации электронного аукциона на выполнение работ по ремонту проезжей части дороги переулка Октябрьский в д. Михненки Шабалинского района Кировской области, утвержденной 17.06.2015 дат начала и окончания срока предоставления участникам такого аукциона разъяснений положений документации о таком аукционе (извещение о проведении электронного аукциона для закупки № 0140300008215000024).

Данное нарушение имеет признаки состава административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 4.2 статьи 7.30 КоАП РФ. Вместе с тем, на момент выявления факта нарушения истек срок давности привлечения к административной ответственности.

Согласно акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного ремонта проезжей части дороги переулка Октябрьский д. Михненки Шабалинского района от 04.09.2015, Подрядчиком КОГП «Вятавтодор»  работы выполнены на сумму 666541,00 рубля. Стороны претензий друг к другу не имеют.

Оплата стоимости выполненных работ произведена платежными поручениями от 30.09.2015 № 754770 на сумму 214,0 тыс. руб. (средства софинансирования), от 07.10.2015 № 787967 на сумму 0,749 тыс. руб. (средства софинансирования), от 28.10.2015 № 887535 на сумму 451,791 тыс.руб. (средства субсидии) на основании справки о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 03.09.2015, счет –фактуры от 03.09.2015 № 494 на сумму 666,541 тыс.руб.

В нарушение статьи 309 Гражданского кодекса РФ и  п.2.5 муниципального контракта оплата работ произведена на 5 и 26 дней соответственно  позже установленного 30 дневного срока  за счет средств областного бюджета в сумме 451,791тыс. руб.( пл. пор № 887535 от 28.10.2015 г.), по причине отсутствия средств на счете поселения (субсидия зачислена на счет 22.10.2015 года), за счет средств бюджета Ленинского городского поселения в сумме 0,749 руб.. (пл. пор. № 787967 от 07.10.2015 г.), что создает риск дополнительных расходов бюджетных средств по уплате штрафных санкций.

Фактическое освоение поступившей субсидии на ремонт проезжей части  переулка Октябрьский д. Михненки из областного бюджета составляет 100 %.

По МК от 14.07.2015 № 024 заключенному администрацией Ленинского городского поселения  с КОГП «Вятавтодор» по ремонту проезжей части переулка Октябрьский   Шабалинского района Кировской области  на сумму 666,541 тыс.руб. не целевого расходования средств не установлено.

Осуществление контроля за ходом и качеством выполняемых работ произведено ООО «Архитектурно-планировочное  бюро».  Цена контракта составляет 6,0 тыс.руб. Срок выполнения всей работы до 01 октября 2015 года.  Оплата за выполненные услуги произведена в течение 30 календарных дней  в размере 6,0 тыс. руб.на основании  акта сдачи- приемки выполненных работ и счета от 03.09.2015 г. ( п/п  № 711314 от 22.09.2015 г. ).

Цель поставленная муниципальным образованием Ленинское городское поселение по  ремонту проезжей части переулка Октябрьский   Шабалинского района Кировской области выполнена в полном объеме.

В ходе проведения контрольного мероприятия произведен визуальный осмотр выполненных работ по ремонту проезжей части дороги переулка Октябрьский д. Михненки Шабалинского района, по результатам проверки нарушений  не установлено.

3) Выполнение работ по ремонту деревянного моста через р.Какша по ул.Ленина в пгт Ленинское Шабалинского района Кировской области.

Администрацией Ленинского городского поселения  размещен муниципальный заказ на выполнение работ по ремонту деревянного моста через р.Какша по ул.Ленина в пгт Ленинское Шабалинского района Кировской области. Установлена  максимальная (начальная) цена 99,3 тыс.руб.

По  результатам  рассмотрения электронного аукциона, заключен муниципальный контракт от 23.05.2015 № 0140300008215000010-0092329-01

с ООО "Свечастройэнерго" на сумму 99,4 тыс.руб. со сроком выполнения работ 10.10. 2015 года.

Локальный ресурсный сметный расчет, утвержден главой Шабалинского района 18.09.2014 года на сумму 99,4 тыс. руб.

Объемы выполненных работ приняты главой администрации Ленинского городского поселения по акту о приеме выполненных работ  № 1 формы КС-2 и справке о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 от 21.09.2015 на сумму 99,4 тыс.руб. Нарушений по срокам выполнения работ не имеется.

Оплата работ произведена своевременно платежным поручением № 728794 от 25.09.2015 г в сумме 99,4 тыс. руб. ( п.3.1. МК  Оплата выполненных работ производится в течение 30 ( тридцати ) дней после подписания сторонами акта приемки выполненных работ).

2016 год

В 2016 году администрацией Ленинского городского поселения проведены ремонтные работы автомобильных дорог на сумму 2092,9 тыс. руб.:

1) Ремонт проезжей части дороги ул.Тотмянина -ул.Красноармейская , протяженностью 531 м в пгт Ленинское Шабалинского района Кировской области.

Постановлением администрации Ленинского городского поселения от 26.02.2016 г. N 56 автомобильная дорога « Улично-дорожная сеть пгт Ленинское, ул. Тотмянина » протяженностью 0,58 км ( асфальт ) и 0,5 км                   ( грунт ), « Улично-дорожная сеть пгт Ленинское, ул. Красноармейская » протяженностью 0,78 ( асфальт ) включены  в Категории автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Шабалинский муниципальный район Кировской области.

Изготовление сметной документации произведено ИП Голубевой А.Л. по муниципальному контракту № 68 на изготовление сметы по капитальному ремонту проезжей части дороги угол Тотмянина- Красноармейская от  01 сентября  2015 года. Общая сумма договора составляет 6,0 тыс. руб. Срок оказания услуг: с даты заключения контракта по 20.09.2015 года.

За выполненные услуги, Заказчик уплачивает Исполнителю сумму согласно настоящему Контракту в размере 6,0 тыс.руб. не позднее положительного заключения Кировского областного государственного бюджетного учреждения « Региональный центр ценообразования в строительстве » ( далее – КОГБУ « РЦЦС » и подписания акта выполненных работ.

Услуги оплачены в сумме 6,0 руб. по п/п № 363840 от 28.12.2015 года по акту сдачи-приемки работ по муниципальному контракту № 68 от 01.09.2015 года  и счету № 6 от 10.12.2015 г.

Локальный ресурсный сметный расчет утвержден главой администрации Ленинского городского поселения 14.09.2015 года на сумму  1942,929 тыс. руб. в ценах сентября 2015 года.

Администрацией Ленинского городского поселения с КОГБУ « РЦЦС » заключен  муниципальный контракт № 9/441 от  18.09.2015  года на сумму 877 руб. без НДС.

Предметом договора является проверка достоверности определения сметной стоимости  на  капитальный ремонт проезжей части дороги ул. Тотмянина- ул. Красноармейская, протяженностью 531 м. в пгт Ленинское Шабалинского района  ( п.1.1. Муниципального контракта  № 9/441 ( далее – МК № 9/441  ).

Исполнитель осуществляет проверку сметной стоимости объектов капитального строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта, финансирование которых осуществляется с привлечением средств областного ( местного ) бюджета в срок до 15 рабочих дней с момента заключения настоящего контракта, по истечению которого сметная документация согласовывается или возвращается Заказчику для устранения замечаний, не позволяющих согласовать достоверность представленных расчетов, и сдачи ее на повторную проверку ( п.2.1. МК № 9/441).

Оплата услуг произведена п/п № 57123 от 11.11.2015 года на основании счета № 00000611 от 18.09.2015.  Акт об оказании услуг  № 00000999 от 12.11.2015 г. ( штамп от 05.11. 2015 г.). Оплата произведена ранее срока фактического выполнения услуги. Согласно акта стоимость проверки достоверности определения сметной стоимости на капитальный ремонт проезжей части дороги ул. Тотмянина- ул. Красноармейская, протяженностью 531 м. в пгт Ленинское Шабалинского составила  877 рублей.

Администрацией Ленинского городского поселения  13.07.2016 года размещен муниципальный заказ на капитальный ремонт проезжей части дороги ул. Тотмянина -ул.Красноармейская , протяженностью 531 м в пгт Ленинское Шабалинского района Кировской области. Установлена  максимальная (начальная) цена 1 942, 929 тыс.руб.

По  результатам  рассмотрения электронного аукциона, заключен муниципальный контракт от 02.08.2016 № 0140300008216000025-0092329-01 с КОГП « Вятавтодор » ( с единственным поставщиком ) на сумму 1 942, 929 тыс. руб. со сроком выполнения работ 15.09. 2016 года.

Оплата выполненных работ производится Заказчиком в течение 30 дней с момента подписания Заказчиком акта сдачи- приемки результата работ ( п. 2.8 МК от 02.08.2016 года).

Оплата работ произведена платежными поручениями № 9080 от 06.10.2016 г в сумме 247,0 тыс. руб., № 26248 от 11.10.2016 г. в сумме 195,929 тыс. руб., № 194135 от 10.11.2016 в сумме 1500,0 тыс.руб. ) на основании справки о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 14.09.2016, счет –фактуры от 14.09.2016 № 676 на сумму 1942,92 тыс.руб. Акт приемки выполненных работ от 14.09.2016 на сумму 1942,929 тыс.руб.

Работы по  капитальный ремонт проезжей части дороги ул. Тотмянина -ул.Красноармейская , протяженностью 531 м в пгт Ленинское Шабалинского района Кировской области приняты актом приемки от 20.09.2016 г. комиссией, созданной распоряжением администрации Ленинского городского поселения от 19.09.2016 № 199.

В нарушении постановления Правительства Кировской области от 13 сентября 2010 № 68/445  « О проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта, финансирование которых осуществляется с привлечением средств областного бюджета » установлено, что работы по капитальному  ремонту проезжей части дороги ул. Тотмянина -ул.Красноармейская , протяженностью 531 м в пгт Ленинское Шабалинского района Кировской области  на сумму 1942,92 тыс. руб. выполнены раньше чем локальный сметный расчет проверен на достоверность определения сметной стоимости в КОГБУ « РЦЦС », акт об оказании услуг  № 00000999 от 12.11.2015 г. ( штамп от 05.11. 2015 г.),  что также ставит под сомнение сроки выполнения работ.

2) Ямочный ремонт автомобильных дорог в пгт Ленинское Шабалинского района Кировской области.

Муниципальный контракт  № 40 от 06.06.2016 г. на ямочный ремонт автомобильных дорог в пгт Ленинское Шабалинского района Кировской области  заключен с КОГП « Вятавтодор » на сумму 94236 руб.

Работы по настоящему контракту должны быть выполнены в срок до 1 июля 2016 года.

Оплата выполненных Подрядчиком работ в течение 60 календарных дней после подписания актов о приемке выполненных работ по форме КС – 2 на основании справок о стоимости выполненных работ по форме КС-3.

Локальный ресурсный сметный расчет, утвержден и.о.главы администрации Ленинского городского поселения  06.06.2016 года на 94236 руб.

Оплата работ произведена платежным поручением № 597195  от 09.08.      2016 г в сумме 94235 руб. 98 коп. на основании справки о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 30.06.2016, счет –фактуры от 27.06.2016 г. на сумму 94235 руб. 98 коп. Акт приемки выполненных работ от 30.06.2016 на сумму 94236 руб. Работы  выполнены в срок, оплата произведена своевременно.

3) Ямочный ремонт автомобильных дорог в пгт Ленинское Шабалинского района Кировской области.

Муниципальный контракт  № 41 от 06.06.2016 г. на ямочный ремонт автомобильных дорог в пгт Ленинское Шабалинского района Кировской области  заключен с КОГП « Вятавтодор » на сумму 55766 руб.

Работы по настоящему контракту должны быть выполнены в срок до 1 июля 2016 года.

Оплата выполненных Подрядчиком работ в течение 60 календарных дней после подписания актов о приемке выполненных работ по форме КС – 2 на основании справок о стоимости выполненных работ по форме КС-3.

Локальный ресурсный сметный расчет, утвержден и.о.главы администрации Ленинского городского поселения  06.06.2016 года на 55766 руб.

Оплата работ произведена платежным поручением № 597194  от 09.08.      2016 г в сумме 55765 руб. 62 коп. на основании справки о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 30.06.2016, счет –фактуры от 27.06.2016 г. на сумму 55765 руб. 62 коп. Акт приемки выполненных работ от 30.06.2016 на сумму 55766 руб. Работы  выполнены в срок, оплата произведена своевременно.

Между администрацией Ленинского городского поселения и КОГП                        « Вятавтодор » в июне 2016 года заключено два договора на ямочный ремонт автомобильных дорог в пгт Ленинское Шабалинского района Кировской области на общую сумму 150,0 тыс.руб. Цена каждого из 2 контрактов не превышает 100,0 тыс.руб. Учреждением приобретены одноименные услуги у единственного поставщика.

Таким образом, администрацией Ленинского городского поселения произведено искусственное разделение ( дробление ) единого заказа и осуществлена закупка однородных услуг у единственного поставщика, что является способом ухода от проведения конкурентных процедур ив свою очередь сокращает возможности экономии бюджетных средств при проведении торгов.

4) Паспортизация автомобильных дорог местного значения Ленинского городского поселения  Шабалинского района Кировской области.

Администрацией Ленинского городского поселения Шабалинского района размещен муниципальный заказ способом электронного аукциона на выполнение паспортизации автомобильных дорог местного значения Ленинского городского поселения  Шабалинского района Кировской области. Установлена  максимальная (начальная) цена 100,0 тыс. руб.

По  результатам  рассмотрения электронного аукциона, заключен муниципальный контракт от 20.04.2015 № 0140300008215000006-0092329-01 с ООО « Землемер » на сумму 100,0 тыс.руб.

В нарушение п.1.4  муниципального контракта от 20.04.2015 года подрядчиком нарушены сроки выполнения работ до 05.08.2015 года.

Акты сдачи-приемки работ от 10.02.2016 г. Администрацией Ленинского городского поселения к ООО « Землемер » неоднократно направлялись  претензии  в связи с просрочкой исполнения обязательств..

В соответствии с п. 5.4. муниципального контракта от 20.04.2015 года администрация Ленинского городского поселения предъявила штрафные санкции к ООО « Землемер » за ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему договору на сумму 6567 руб., оплачены  в полном объеме.

5) Паспортизация автомобильных дорог местного значения Ленинского городского поселения  Шабалинского района Кировской области.

Администрацией Ленинского городского поселения Шабалинского района размещен муниципальный заказ способом электронного аукциона на выполнение паспортизации автомобильных дорог местного значения Ленинского городского поселения  Шабалинского района Кировской области. Установлена  максимальная (начальная) цена 20,0 тыс. руб.

По  результатам  рассмотрения электронного аукциона, заключен муниципальный контракт от 12.04.2016 № 0140300008216000012-0092329-01 с ООО « Землемер » на сумму 20,0 тыс.руб. Администрацией Ленинского городского поселения заключено дополнительное соглашение от 20.12.2016 к муниципальному контракту 0140300008216000012-0092329-01 о расторжении контракт на 500,0 руб.

В нарушение п.1.4  муниципального контракта от 12.04.2016 года подрядчиком нарушены сроки выполнения работ до 30.06.2016 года.

Акты сдачи-приемки работ от 20.12.2016 г. Администрацией Ленинского городского поселения к ООО « Землемер »  направлена  претензия  в связи с просрочкой исполнения обязательств..

В соответствии с п. 5.4. муниципального контракта от 12.04.2016 года администрация Ленинского городского поселения предъявила штрафные санкции к ООО « Землемер » за ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему договору на 10836 руб. Решением арбитражного суда от 29.06.2017 года подлежит взысканию пеня  в сумме 87 руб. 75 коп., оплачена платежным поручением  от 02.10.2017 года.

2017 год

В 2017 году администрацией Ленинского городского поселения проведены ремонтные работы автомобильных дорог на сумму 1839,2 тыс. руб.:

1) Ремонт проезжей части дороги ул. Гусарова протяженностью 390 м в пгт Ленинское Шабалинского района Кировской области.

По итогам электронного аукциона на выполнение работ по ремонту проезжей части дороги  ул. Гусарова  протяженностью 390м в в пгт Ленинское Шабалинского района Кировской области ( далее -  работ ) победителем признано Кировское областное государственное предприятие « Вятские автомобильные дороги » ( далее –КОГП « Вятавтодор », Подрядчик ). Муниципальный контракт с КОГП         « Вятавтодор » на сумму 1469186 руб. заключен 26.06.2017 года № 0140300008217000015-0092329-02 со сроком выполнения работ до 05.08.2017 года.

Локальный сметный расчет проверен КОГБУ « Региональный центр ценообразования в строительстве » ( штамп от 07.12.2016г.). Муниципальный контракт по проверке достоверности определения сметной стоимости на ремонт проезжей части дороги  ул. Гусарова  протяженностью 390 м в пгт Ленинское  от  16.11.2016 № см-1092 на сумму 498 руб., оплачено 09.12.2016 года ( платежное поручение № 383833).

Объемы выполненных работ приняты главой администрации Ленинского городского поселения Огарковой Е.В. по акту о приеме выполненных работ формы КС-2 и справке о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 от 24.07.2017 на сумму 1469186 руб. Общая протяженность отремонтированного участка проезжей части дороги ул. Гусарова  составила 390 м.( площадью 2340 кв.м.).

Оплата работ произведена в сумме 1469186 руб. ( платежными  поручениями № 785087 от 01.08.2017 г. на сумму 59186 руб.  и № 886840 от 18.08.2017 г. на сумму 1410000 руб. ). Работы  выполнены в срок, оплата произведена своевременно.

2) Текущий ремонт автомобильных дорог в Ленинском городском поселении Шабалинского района Кировской области.

По итогам электронного аукциона на выполнение работ по текущему ремонт автомобильных дорог в Ленинском городском поселении Шабалинского района Кировской области победителем признано Кировское областное государственное предприятие « Вятские автомобильные дороги ».

Муниципальный контракт с КОГП  « Вятавтодор » на сумму 185,0 тыс.руб. заключен 05.07.2017 года №  0140300008217000016-0092329-01 со сроком выполнения работ до 05.08.2017 года.

Объемы выполненных работ приняты главой администрации Ленинского городского поселения Огарковой Е.В. по акту о приеме выполненных работ формы КС-2 и справке о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 от 25.07.2017 на сумму 185,0 тыс. руб.

Оплата работ произведена в сумме 185,0 тыс. руб. ( платежными  поручениями № 780577 от 31.07.2017 г.  Работы  выполнены в срок, оплата произведена своевременно.

Администрация Новотроицкого сельского поселения:

В 2015-2016 годах и истекшем периоде 2017 года  ремонта автомобильных дорог общего пользования на территории администрации Новотроицкого сельского поселения не осуществлялось.

Оплата по содержанию автомобильных дорог берется в расчет по данным подрядной организации, с которой заключаются контракты (договоры) по себестоимости 1 часа работы трактора. Оплата по содержанию дорог  с 2015 по 01.07.2017 года осуществлена в сумме 516,8 тыс. руб. в том числе в 2015 году-  124,2 тыс. руб., в 2016 году- 207,6 тыс. руб. и в 1 полугодии 2017 года -185,0 тыс. руб.

Администрацией Новотроицкого сельского поселения заключено 2 договора от 16.03.2016 с ООО « Землемер » по 99,0 тыс. руб. по составлению технического плана, техпаспорта ВСН в объеме необходимого для внесения в ГКН автомобильных дорог местного значения ( паспортизация ) по 20 объектам на сумму 198,0 тыс. руб.

По данным договорам в нарушение п.3.3.Подрядчиком нарушены сроки выполнения работ ( не более 60 календарных дней). Акты сдачи-приемки работ № 8028/1/С, № 8033/1/С от 13 октября 2016 г. Заказчиком Подрядчику претензия  в связи с просрочкой исполнения обязательств не направлялась. Администрацией Новотроицкого сельского поселения не предъявлены штрафные санкции на сумму 8276  руб.20коп.  ООО «Землемер» за ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему договору.

Администрацией сельского поселения не соблюден срок оплаты выполненных работ, установленный пунктом 3.4 договоров «в течение 10 дней с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ ».

Акт сдачи- приемки работ  от 13.10.2016 года. Оплата выполненных работ проведена  14.11.2016 платежными поручениями  № 426,427. То есть, в нарушение статьи 309 Гражданского кодекса РФ и  п.3.4. договоров  оплата работ произведена на 20 дней  позже установленного,  что создает риск дополнительных расходов бюджетных средств на уплату штрафных санкций.

Администрация Черновского сельского поселения:

Оплата по содержанию автомобильных дорог берется в расчет по данным подрядной организации, с которой заключаются контракты (договоры) по себестоимости 1 часа работы трактора. Оплата по содержанию дорог  с 2015 по 01.07.2017 года осуществлена в сумме 124,7 тыс. руб.

В 2014-2015 году ремонта автомобильных дорог общего пользования на территории администрации Черновского сельского поселения не осуществлялось.

В 2016 году проводился частичный ремонт проезжей части дороги по ул. Школьная и устройство съездов с ул. Кооперативная на ул. Полевая, ул. Советская, с. Черновское по инвестиционной программе развития общественной инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области в 2016 году                 ( ППМИ ).

Данный ремонт проезжей части дороги Контрольно-счетной комиссией Шабалинского района проверен в  контрольном  мероприятии « Проверка законности и результативности использования бюджетных средств, выделенных на реализацию инвестиционных программ и проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований в 2015-2016 годах ».

Постановлением Правительства Кировской области от 16.03.2016 № 89/150    « Об утверждении перечней прошедших конкурсный отбор  инвестиционных программ и проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области в 2016 году» предусмотрен проект по муниципальному образованию Черновское сельское поселение Шабалинского района Кировской области – частичный ремонт проезжей части дороги по ул. Школьная и устройство съездов с ул. Кооперативная на ул. Полевая, ул. Советская, с. Черновское на  сумму субсидии 930276 руб.

Всего стоимость инвестиционной программы (проекта) составляет 1722134 руб., из них за счет областного бюджета в сумме 931734 руб., за счет средств муниципального бюджета в сумме 400000 руб., доля софинансирования составляет 23,2 %, доля денежного участия населения 87000 руб. или 5,1 %., средства спонсоров 303400 руб. или 17,6 %.

В ходе проверки выявлены следующие нарушения и недостатки:

1. В нарушении п. 94. Приложения № 1 к постановлению Правительства области от 16.03.2016 № 89/150 не внесены изменения по объёму субсидии в Соглашение № 127-П от 26.04.2016 года. В данном Соглашении объем субсидии из областного бюджета на 2016 год завышен на  1458 руб. Дополнительное соглашение к Соглашению не заключалось.

2.Постановлением администрации Черновского сельского поселения Шабалинского района Кировской области от 16.06.2016 года № 84 « О внесений изменений в постановление администрации Черновского сельского поселения от  29.11.2014 № 33 « Об утверждении муниципальной Программы « Развитие транспортной системы Черновского сельского поселения Шабалинского района Кировской области » в п. 2.2. и 2.3  Мероприятий  не обосновано внесены изменения в 2016 год и некорректно указаны данные суммы 1651067,0 и 17667,0 тыс. руб., вместо тыс. руб., суммы указаны рублях, что искажает  реально предусмотренные программой объемы финансирования.

3. Изготовление сметной документации произведено ИП Голубевой А.Л. по договору на составление сметной документации  от  30 октября 2015 года. Общая сумма договора составляет 6000 руб.

В нарушение ст. 708 Гражданского кодекса РФ в  данном  договоре не указан начальный и конечный сроки выполнения работ.

В нарушение части 4 статьи 34  Федерального закона от 05.04.2013 № 44 – ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в договоре не включены обязательные условия об ответственности заказчика и поставщика ( подрядчика, исполнителя ) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, не установлены размеры штрафных санкций.

Указанные нарушения содержат признаки состава административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 4.2 статьи 7.30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Вместе с тем, на момент выявления факта нарушения истек срок давности привлечения к административной ответственности.

4.Администрацией Черновского сельского поселения с КОГБУ « РЦЦС » заключен договор № 9/419 от  15.09.2015  года по достоверности определения сметной стоимости на сумму 520 руб. Оплата по данному договору произведена ранее срока фактического выполнения услуги.

Договор № 9/419 по проверке достоверности определения сметной стоимости, акт об оказании услуг  № 00000821 от 24.09.2015 свидетельствуют, что проверка достоверности определения сметной стоимости на частичный ремонт проезжей части дороги ул.Школьная и устройство съездов с ул. Кооперативная на ул. Полевая, ул. Советская в с. Черновское Шабалинского  района Кировской области проведена еще не составленного локального ресурсного сметного расчета (  акт приемки выполненных работ по изготовлению сметной документации  б/н от 23.12.2015 года, локальный ресурсный сметный расчет утвержден главой администрации 01.12.2015 года), что ставит под сомнение сроки выполнения работ.

5.При приемке работ не проводилась вырубка из дорожной одежды и  не исследовалось качество и толщина конструктивных слоев дорожной одежды.

6. В нарушении п. 6 Порядка ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства РД -11-05-2007 и п.6.2.2     муниципального контракта   у заказчика отсутствует общий  журнал  работ, акты на все виды скрытых работ.

7. Отчет  о расходовании субсидии на реализацию проектов для сельских и городских поселений на 01.04.2017 года представлен не достоверно на сумму 1535 руб. 13 коп.

В нарушении пункта 2.3.6.1.1 Соглашения проверить своевременность предоставления отчетов о расходовании субсидии на 01.07.2017, на 01.08.2016, на 01.09.2017, на 01.10.2016 не представляется возможным по причине предоставления отчетности без указания даты. Отчеты на 01.11.2017, на 01.12.2016, на 01.01.2017, на 01.02.2017, на 01.03. 2017 года предоставлены с нарушением срока от 2 до 5 дней.

Условия предоставления субсидий администрацией Черновского сельского поселения соблюдены.

В нарушении  Распоряжения Министерства транспорта РФ от 07.05.2003 г. №  ИС-414-р « О введении в действие гарантийных паспортов на законченные строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом и ремонтом автомобильные дороги и искусственные сооружения на них» отсутствуют гарантийные паспорта на законченные ремонтом автомобильные дороги.

Администрация Гостовского сельского поселения:

В 2015 году  ремонта автомобильных дорог общего пользования на территории администрации Гостовского сельского поселения не осуществлялось.

В 2015 году за счет средств дорожного фонда проведена паспортизация дорог.

Администрацией Гостовского сельского поселения заключен договор от 21.11.2014 года с ООО « Землемер » по составлению технического плана сооружений объектов капитального строительства автомобильных дорог местного значения ( паспортизация ) по 7 объектам на сумму 95,0 тыс. руб.

По данным договорам в нарушение п.3.3.Подрядчиком нарушены сроки выполнения работ ( не более 60 календарных дней). Акты сдачи-приемки работ от 22.07.2015 г. Заказчиком Подрядчику претензия  в связи с просрочкой исполнения обязательств не направлялась. Администрацией Гостовского сельского поселения не предъявлены штрафные санкции на сумму 4807 руб. ООО               « Землемер » за ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему договору .

Администрацией сельского поселения не соблюден срок оплаты выполненных работ, установленный пунктом 3.4 договоров «в течение 10 дней с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ ».

Акт сдачи- приемки работ  от 22.07.2015 года. Оплата выполненных работ проведена  19.08.2015 платежными поручениями  № 328. То есть, в нарушение статьи 309 Гражданского кодекса РФ и  п.3.4. договора  оплата работ произведена на 19 дней  позже установленного,  что создает риск дополнительных расходов бюджетных средств на уплату штрафных санкций.

Администрация Высокораменского сельского поселения:

В 2015-2016 годах и истекшем периоде 2017 года  ремонта автомобильных дорог общего пользования на территории администрации Высокораменского сельского поселения не осуществлялось.

7.10. Оценка результатов дорожной деятельности за 2015 – 2016 (2017) гг. в сравнении с предыдущим периодом (2012 – 2014 гг.).

Для оценки эффективности реализации Муниципальной программы                    « Развитие транспортной системы » использовались количественные показатели, характеризующие достижение поставленных целей и решение задач указанных в программе:

Сведения о целевых показателях эффективности реализации

муниципальной программы

| № п/п | Наименование программы, наименование показателя | Ед. изм | Значение показателей эффективности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| 1. | Муниципальная программа Шабалинского района «Развитие транспортной системы» Шабалинского района |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | протяжённость автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 446,5 | 446,5 | 455,5 | 455,5 | 446,3 | 446,3 |
| 1.2 | ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | - | 0,45 | - | - | 0,53 | 0,525 |
| 1.3 | доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 62,7 | 62,8 | 60,3 | 40,5 | 41,9 | 41,8 |
| 1.4 | доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного (или) железнодорожного сообщения с административным центром муниципального района, в общей численности населения муниципального района | % | 3,63 | 3,63 | 3,62 | 3,61 | 3,6 | 3,6 |
| 1.5 | Смертность населения от дорожно-транспортных происшествий в расчете на 100 тыс.населения | чел/100 тыс. населения | 0,1 | 0,5 | 0,7 | 0,1 | 0 | 0 |

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения произведен в 2013 году протяженностью 0,45 км., в 2016 году – 0,53 км., в 2017 году – 0,525 км.

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с 62,7 % в 2012 году до 41,9 %  в 2016 году.

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного ( или ) железнодорожного сообщения с административным центром муниципального района, в общей численности населения муниципального района составляет 3,6 % по сравнению с 2012 годом – 3,63 % или снизилось на 0,03 процентных показателя.

Смертность населения от дорожно-транспортных происшествий в расчете на 100 тыс. населения в 2012 году составила 1 чел. , в 2013 – 5 чел., самая высокая смертность произошла в 2014 году – 7 человек, в 205 году - 1 чел., в 2016 году смертности не было.

В соответствии с постановлением администрации Шабалинского района от 06.08.2013 №683 «О разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Шабалинский муниципальный район Кировской области » управлением экономического развития проведена  оценка  достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы по фактически достигнутым значениям   за 2015 год   и за 2016 год.

Оценка эффективности реализации программы «Развитие транспортной системы Шабалинского района »  за 2015 и 2016 год составила  -  80 и 86 соответственно.

В городском и сельских поселениях в нарушение части 3 ст. 179 Бюджетного кодекса РФ  в  муниципальных программах  « Развитие транспортной системы » не  определены первоначальные целевые показатели оценки эффективности реализации программы по итогам года.

В нарушение муниципальных программ « Развитие транспортной системы » ежегодная  оценка эффективности реализации программы осуществляется формально.

Выводы:

1. В период 2012 - 2016 годов доходы дорожного фонда муниципального образования Шабалинский муниципальный район составили 151213,6 тыс. рублей при плановом назначении 157143,1 тыс. рублей или 96,2 %. Самый низкий процент исполнения отмечается  в 2012 году (83,7 %), самый высокий - в 2013 году (125,3%).

По состоянию на 01 июля 2017 года процент исполнения поступлений  средств дорожного фонда  муниципального района  к плановым назначениям составил 35,6 % (15989,5 тыс. рублей при плановом назначении 44952,4 тыс. рублей).

2. В период 2014- 2016 годов доходы дорожного фонда городского и  сельских поселений составили 12422,5 тыс. рублей при плановом назначении 15151,2 тыс. рублей или 82,0 %. Самый низкий процент исполнения отмечается также в 2014 году (72,5 %), самый высокий - в 2016 году (96,7%).

По состоянию на 01 июля 2017 года процент исполнения поступлений  средств дорожного фонда  городского и сельских поселений к плановым назначениям составил 35,2 % (1960,9 тыс. рублей при плановом назначении 5578 тыс. рублей).

3. До настоящего времени не сформирована в полном объеме нормативно-правовая база, регламентирующая дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения. Не утверждены или утверждены не в полном объеме нормативные правовые акты, предусмотренные бюджетным законодательством и Законом № 257-ФЗ:

- порядок содержания и ремонта автомобильных дорог местного значения не утвержден в Высокораменском, Гостовском, Новотроицком и Черновском сельских поселениях;

- нормативный правовой акт по информационному обеспечению пользователей автомобильными дорогами общего пользования местного значения отсутствует;

- нормативы финансовых затрат на содержание, капитальный ремонт, ремонт  автомобильных дорог общего пользования местного значения и правил  расчета размера ассигнований бюджета в  сельских поселения на указанные цели в 2012 – 2016 г.г. и проверяемом периоде 2017 года не принимались, что не позволяет оценить правильность расчета стоимости данных работ, а также потребность денежных средств на их финансирование.

Разработанная нормативная база не используется в работе.

4.В нарушение Административных регламентов осуществления муниципального контроля  за  сохранностью автомобильных дорог местного значения в проверяемом периоде ежегодные планы проведения плановых проверок не утверждались, работа в данном направлении не велась                                 ( Администрация Шабалинского района, Гостовское, Черновское, Новотроицкое сельские поселения, Ленинское городское поселение).

В 2012-2017 годах проверки, за сохранностью автомобильных дорог местного значения не проводились( Администрация Шабалинского района, Гостовское, Высокораменское,   Новотроицкое сельские поселения, Ленинское городское поселение).

5. В нарушение  п.2 ст. 13 Федерального закона от 08.11.2007 года № 257-ФЗ не утверждены основные направления инвестиционной политики в области развития автомобильных дорог местного значения в администрации  Шабалинского район, в администрациях Высокораменского, Черновского сельских поселений.

6. Перечни автомобильных дорог общего пользования местного значения утверждены всеми объектами контроля.

По администрации Новотроицкого сельского поселения в нарушение Порядка ведения реестров муниципального имущества утвержденного приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.08.2011г. N424 в реестр муниципального имущества не включено 336 м грунтовой дороги улично-дорожной сети с. Новотроицкое, ул. Кирова.

Результаты сверки протяженности автомобильных дорог по Перечню муниципального имущества автомобильных дорог общего пользования местного значения, выписки из реестра муниципального имущества с выпиской из единого государственного реестра права на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию права, с техническими планами сооружении, показали наличие неидентичной информации, в общем размере протяженность автомобильных дорог:

- по администрации Гостовского сельского поселения протяженность автомобильных дорог завышена на 1147 м.;

- по администрации Черновского сельского поселения протяженность автомобильных дорог завышена на 1535 м.;

- по администрации Новотроицкого  сельского поселения протяженность автомобильных дорог завышена на 551 м.;

- по администрации Ленинского городского поселения протяженность автомобильных дорог завышена на 1649 м.

В связи с проведением паспортизации автомобильных дорог в 2015-2016 годах в вышеуказанных поселениях до настоящего времени не внесены изменения в реестры недвижимого муниципального имущества и перечни автомобильных  дорог общего пользования  местного значения.

По администрации Высокораменского сельского поселения в бухгалтерском учете в реестре объектов основных средств автомобильные дороги числятся одной строчкой, без разбивки по объектам.

7. В районе отсутствует установка по взвешиванию крупногабаритных автомобилей, в связи с чем,  проверки соблюдения пользователями автомобильных дорог весовых и габаритных параметров транспортных средств не проводятся. Поступлений в бюджет района от вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов в бюджет района не было.

8. Администрациями сельских  поселений  нормативно не урегулированы и не были реализованы полномочия органов местного самоуправления, предусмотренные пунктами 7- 9 части 1 ст. 13 и ст.31 Федерального закона от 08.11.2007 года № 257-ФЗ в виде определения размера вреда, причиняемого транспортными средствами при перевозке грузов, не установлена стоимость и перечень услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного значения, что могло бы способствовать получению дополнительного дохода в бюджет поселения.

9.В нарушение ст.14 федерального закона № 257-ФЗ главами городского и  сельских поселений не утверждаются планы работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог.

10. В администрации Высокораменского сельского планирование дорожной деятельности осуществлялось не на основании мероприятий                      ( совокупность взаимосвязанных действии, направленных на решение соответствующей задачи), а только в общем объеме финансирования программы.

11.В администрациях Ленинского городского поселения, Высокораменского, Гостовского и Новотроицкого сельских поселений в нарушении ст. 179 Бюджетного кодекса РФ не проведена актуализация муниципальных программ. Изменения в муниципальные  программы по объемам финансирования не вносятся.

12. В нарушение Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», приказа Минтранса РФ от 27.08.2009 № 150 оценка технического состояния автомобильных дорог в проверяемом периоде не проводилась во всех муниципальных образования района. Средства в бюджете на проведение такой оценки не предусматриваются.

13. По администрации Черновского сельского поселения в нарушение требования Бюджетного кодекса, а также требовании  Порядка от 18.10.2011 № 28/222 занижение объема бюджетных ассигнований в 2016 году  составило 3,0 тыс. рублей, в 2017 году данные ассигнования восстановлены.

14. Денежные средства, направленные на разработку проектной документации в 2014 году, на сегодняшний день освоены частично. Освоение от разработанной проектной документации реконструкции моста через реку Теленка 5+900 автомобильной дороги Ленинское –Новотроицкое –Галкины в Шабалинском районе Кировской области на сумму  17207,78 тыс. руб. составило 2,8 %.  Денежные средства, направленные на разработку проектной документации, на сумму 1271,97 тыс. руб. использованы неэффективно (без достижения запланированного результата – реконструкции моста).

15.В 2015-2017 годы при размещении заказов на осуществление дорожной деятельности получена дополнительная экономия средств дорожного фонда района от проведения конкурсных процедур на сумму 1647,6  тыс. рублей.

16.В проверяемом периоде установлены нарушения договорных обязательств как со стороны подрядчика в части срока исполнения работ (5 фактов), так и заказчика – несвоевременность оплаты за выполненные работы по средствам областного и районного бюджетов (3 случая ), что создает риски возникновения дополнительных бюджетных расходов в случае предъявления подрядчиками  штрафных санкций.

За ненадлежащее исполнение обязанностей по выполнению кадастровых работ по государственному учету автомобильных дорог общего пользования местного значения Шабалинского района Кировской области ООО                              « Землемер » не предъявлены штрафные санкции:

- администрацией Шабалинского района на сумму 20,0 тыс. руб. ( 405 дней );

-  администрацией Новотроицкого сельского поселения на сумму 8,3 тыс.руб. ( 152 дня );

- администрацией Гостовского сельского полселения на сумму 4,8 тыс. руб. ( 184 дня ).

По результатам претензионной работы Ленинского городского поселения  к ООО « Землемер »  по двум договорам уплачена неустойка на общую сумму 7,5 тыс. рублей.

17.Установлены нарушения Порядка ведения общего и ( или ) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства РД -11-05-2007.

18. Имеются случай оплаты ранее срока фактического выполнения услуги с КОГБУ « РЦСС » ( администрация Ленинского городского поселения, администрация Черновского сельского поселения  ).

19. В нарушение части 4 статьи 34  Федерального закона от 05.04.2013 № 44 – ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в договоре не включены обязательные условия об ответственности заказчика и поставщика ( подрядчика, исполнителя ) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, не установлены размеры штрафных санкций ( администрация Ленинского городского поселения, администрация Черновского сельского поселения ).

20. В нарушение постановления Правительства Кировской области от 13 сентября 2010 № 68/445  « О проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта, финансирование которых осуществляется с привлечением средств областного бюджета » установлено, что работы по капитальному  ремонту проезжей части дороги ул. Тотмянина -ул.Красноармейская , протяженностью 531 м в пгт Ленинское Шабалинского района Кировской области  на сумму 1942,92 тыс. руб. выполнены раньше чем локальный сметный расчет проверен на достоверность определения сметной стоимости в КОГБУ « РЦЦС », акт об оказании услуг  № 00000999 от 12.11.2015 г. ( штамп от 05.11. 2015 г.),  что также ставит под сомнение сроки выполнения работ.

21. Между администрацией Ленинского городского поселения и КОГП                        « Вятавтодор » в июне 2016 года заключено два договора на ямочный ремонт автомобильных дорог в пгт Ленинское Шабалинского района Кировской области на общую сумму 150,0 тыс.руб. Цена каждого из 2 контрактов не превышает 100,0 тыс.руб. Учреждением приобретены одноименные услуги у единственного поставщика.

Таким образом, администрацией Ленинского городского поселения произведено искусственное разделение ( дробление ) единого заказа и осуществлена закупка однородных услуг у единственного поставщика, что является способом ухода от проведения конкурентных процедур и в свою очередь сокращает возможности экономии бюджетных средств при проведении торгов.

22. При приемке работ не проводилась вырубка из дорожной одежды и  не исследовалось качество и толщина конструктивных слоев дорожной одежды.

23.Недостоверное представление отчетности   о расходовании субсидии по администрации Черновского сельского поселения.

24.В нарушение распоряжением Минтранса РФ от 07.05.2003 N ИС-414-р» в проверяемом периоде 2015 - 2016 года гарантийные паспорта на законченные ремонтом автомобильные дороги отсутствуют ( администрация Шабалинского района  в 2015-2016 г.г., администрация Ленинского городского поселения, администрация Черновского сельского поселения).

25. В городском и сельских поселениях в нарушение части 3 ст. 179 Бюджетного кодекса РФ  в  муниципальных программах  « Развитие транспортной системы » не  определены первоначальные целевые показатели оценки эффективности реализации программы.

В нарушение муниципальных программ « Развитие транспортной системы » ежегодная  оценка эффективности реализации программы осуществляется формально.

Предложения:

1.Рассмотреть результаты контрольного мероприятия на заседании Шабалинской районной Думы.

2.Направить информацию главе  Шабалинского района.

3. Направить информацию председателю Шабалинской районной Думы.

4.Направить материалы проверок контрольного мероприятия в прокуратуру Шабалинского района.

5.Направить представления для устранения нарушений и замечаний:

- главе Шабалинского района;

- главе Ленинского городского поселения;

- главе Высокораменского сельского поселения;

- главе Гостовского сельского поселения;

- главе Новотроицкого сельского поселения;

- главе Черновского сельского поселения.

Председатель Контрольно-счетной

комиссии Шабалинского района

Кировской области                                                                 М. Ю. Глушкова