# АДМИНИСТРАЦИЯ

# ВЫСОКОРАМЕНСКОГО С ЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ШАБАЛИНСКОГО РАЙОНА

# КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

# Р А С П О Р Я Ж Н И Е

от  09.09.2016 № 18

с. Высокораменское

# О  подготовке объектов и систем жизнеобеспечения

к работе в осенне-зимний период 2016-2017 года

В связи с подготовкой объектов и систем жизнеобеспечения к работе в осенне-зимний период  2016-2017 года:

1. Произвести текущие ремонты на объектах и системах жизнеобеспечения (систем отопления и водоснабжения) в зданиях ШМОКУ СОШ (школа), ШМКУК «РДК»,  ШМДОКУ (детский сад)

с. Высокораменское, ООО «ДОЦ».

2. До наступления  зимы произвести обследование и при необходимости ремонт крыш, дверных и оконных проемов.

3. Системы  сигнализации проверить на исправность.

4. Рекомендовать руководителям  предприятий, организаций и

учреждений всех форм собственности до начала отопительного сезона 2016/2017г. обеспечить полную готовность объектов и систем жизнеобеспечения к новому отопительному сезону.

5. Создать оперативный штаб по подготовке объектов и систем к работе в зимний период в следующем составе:

Председатель штаба - Крупин В.Н., глава администрации сельского

поселения

Члены штаба:

Царегородцев И.Д.- директор ШМОКУ СОШ с. Высокораменское

(по согласованию);

Крупина Г.И.          - художественный руководитель ШМКУК «РДК»

с. Высокораменское (по согласованию);

Крупина Л.В.          - заведующая  ШМДОКУ детский сад

с. Высокораменское (по согласованию);

Татаринов С.Н.       – директор СПК колхоз «Верный путь» (по согласованию).

6.  Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава администрации сельского поселения                           В.Н.Крупин.

АДМИНИСТРАЦИЯ

ВЫСОКОРАМЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ШАБАЛИНСКОГО РАЙОНА

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.09.2016 г.   № 51

с. Высокораменское

Об утверждении  программы  проведения проверки готовности к отопительному периоду 2016– 2017 г.г. теплоснабжающей организации  и потребителей тепловой энергии на территории Высокораменского сельского поселения, о создании комиссии по проверке готовности к отопительному сезону

В соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ

«О теплоснабжении», Правилами оценки готовности к отопительному сезону  администрация Высокораменского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить программу проведения проверки готовности к

отопительному периоду 2016 - 2017 г.г. теплоснабжающей организации и потребителей тепловой энергии на территории Высокораменского сельского поселения. Прилагается.

2. Создать комиссию по определению готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии на территории Высокораменского сельского поселения к отопительному сезону 2016-2017 гг. Прилагается.

3. Утвердить перечень теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии Высокораменского сельского поселения Шабалинского района. Прилагается.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Высокораменского сельского поселения                           В.Н.Крупин

Приложение

к постановлению администрации

Высокораменского сельского поселения

от 09.09.2016 г.   № 51

ПРОГРАММА

проведения проверки готовности к отопительному периоду

2016 – 2017г.г. теплоснабжающей организации и потребителей тепловой энергии на территории Высокораменского сельского поселения

| № п/п | Наименование объекта проверки | Количество, протяженность, площадь (ед. км) | Срок проведения проверок | Проверяемые документы |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Объекты теплоснабжающей организации: ООО «Система Юг»

| 1.1. | Котельные по всем видам собственности | 1 ед. | с 01.10.2016 по 10.10.2016 | Договор аренды помещения котельной с. Высокораменского с администрацией района, Результаты работ по предписаниям, проверяющих органов, выданных теплоснабжающей организации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Тепловые сети по всем видам собственности | 1 ед. | с 09.09.2016 по 20.09.2016 | Муниципальные контракты с теплопотребителями |

2. Объекты потребителей тепловой энергии

| 2.1. | Шабалинское муниципальное учреждение культуры «РДК» с. Высокораменское, ул. Свободы, д. 25 | 1 ед. | с 09.09. по 15.09.2016 | Муниципальный контракт с ООО «Система ЮГ» |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2. | Шабалинское муниципальное дошкольное общеобразовательное казенное учреждение детский сад с. Высокораменское, ул. Свободы, д. 45 | 1 ед. | с 09.09. по 15.09.2016 | Муниципальный контракт с ООО «Система ЮГ» |
| 2.3. | СПК колхоз «Верный путь» с. Высокораменское ул. Школьная, д. 6 | 1 ед. | с09.09. по 15.09.2016 | Муниципальный контракт с ООО «Систама ЮГ» |
| 2.4. | Шабалинское муниципальное образовательное казенное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Высокораменское, ул. Ленина, д. 3 | 1 ед. | с 09.09. по 15.09.2016 | Муниципальный контракт с ООО «Система Ю Г» |

УТВЕРЖДАЮ:

Глава администрации

Высокораменского сельского поселения

______________ В.Н.Крупин

Перечень теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии

Высокораменского сельского поселения Шабалинского района Кировской области

Теплоснабжающая организация ООО «Система Юг» с. Высокораменское, ул. Свободы, д. 25

| № п/п | Потребители тепловой энергии | Дата приемки объекта в муниципальную собственность | Год ввода в эксплуатацию | Удельная тепловая характеристика (Ккал/м. куб.чОс) | Строительный объем помещения (м.куб) | Площадь жилого здания (кв.м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Шабалинское муниципальное учреждение культуры «РДК» с. Высокораменское, ул. Свободы, д. 25 | 01.10.1997 | 1962 | 0,33 | 5400 | 1350 |
| 2. | Шабалинское дошкольное общеобразовательное казенное учреждение детский сад с. Высокораменское, ул. Свободы, д. 45 | 01.10.1997 | 1984 | 0,38 | 3442 | 1043,6 |
| 3. | СПК колхоз «Верный путь» с. Высокораменское ул. Школьная, д. 6 | 01.10.1997 | 1902 | 0,43 | 320 | 114 |
| 4. | Шабалинское муниципальное образовательное казенное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Высокораменское, ул. Ленина, д. 3 | 01.10.1997 | 1977 | 0,35 | 8858 | 1381,9 |