ШАБАЛИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

29.03.2019                                                                            		     №34/325

пгт Ленинское

О планах работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов Шабалинского района и искусственных сооружений на них в 2019 году.

Заслушав информацию заместителя главы администрации района по вопросам имущества и жизнеобеспечения Медведева А.В. о планах по содержанию автомобильных дорог Шабалинского района на 2019 год, Шабалинская районная Дума РЕШИЛА:

1.	План по содержанию автомобильных дорог Шабалинского района на 2019 год принять к сведению. Прилагается.

2.	Рекомендовать отделу по вопросам жизнеобеспечения, архитектуры и градостроительства администрации района проводить мероприятия по контролю за содержанием автомобильных дорог Шабалинского района.

Председатель Шабалинской

районной Думы  С.А. Добровольский

Глава

Шабалинского района  А.Е. Рогожников

План по содержанию автомобильных дорог Шабалинского района на 2019 год

20.03.2019

| № п/п | Наименование | Направление | Объемы | Сумма тыс.руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ликвидация колей глубиной до 30 мм по полосам движения с устройством защитного слоя из асфальтобетонной смеси на всю ширину проезжей части дороги толщ.3,5 см | -Ленинское-Новотроицкое-Галкины км 7+000-8+000 | 1,0 км | 5140,3 |
| 2 | Ликвидация колей глубиной до 30 мм по полосам движения с устройством защитного слоя из асфальтобетонной смеси на всю ширину проезжей части дороги толщ.3,5 см | - М.Соски-Высокая км 13+000-14+000 | 1,0 км | 4965,3 |
| 3 | Ликвидация колей глубиной до 30 мм по полосам движения с устройством защитного слоя из асфальтобетонной смеси на всю ширину проезжей части дороги толщ.3,5 см | - Ленинское-Черновское км 40+000-41+000 | 0,79 км | 5801,0 |
| 4 | Ликвидация колей глубиной до 30 мм по полосам движения с устройством защитного слоя из асфальтобетонной смеси на всю ширину проезжей части дороги толщ.3,5 см | - Панихинское-Колосово км 6+500-6+820 | 0,32 км | 1398,5 |
| 5 | Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий струйно-инъекционным методом, толщина слоя: 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м2 | - Ленинское -Новотроицкое, - Новотроицкое –Архангельское - Прокопьевское - Колосово | 1000 м2 | 924,6 |
| 6 | Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью без разломки старого покрытия, толщина слоя: до 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м2 | - Блины-Гостовская (15+500 – 19+000; 0+000-10+000) - Прокопьевское-Колосово - Ленинское-Новотроицкое - Ленинское-Черновское - М.Соски-Высокая (км 14+000-26+000) - Новотроицкое-Архангельское - подъезд к с.Семёновское - Ленинское-Указна - Черновское-Ключи (со щебнем) | 100т/ 800 м2 20т / 200 м2 100т / 800 м2 150т / 1300 м2 80т / 700 м2 80т / 700 м2 30т / 278,2 м2 40т / 350 м2 50 т/ 427,3 м2 | 766,4 149,3 766,4 1119,6 597,1 597,1 223,9 258,5 785,9 |
| 7 | Ремонт асфальтобетонного покрытия устройством карт (6 карт по 200 м2) | - Прокопьевское-Колосово на км 7 - Ленинское-Указна на км 14 над трубой - подъезд к с.Соловецкое после устранения пучины на км 4 - Блины-Гостовская на км 2 за ж/д переездом - Ленинское-Новотроицкое в д.Михнёнки | 200 м2 200 м2 200 м2 200 м2 400 м2 | 116,3 116,3 116,3 116,3 232,5 |
| 8 | Устранение просадок (пучин) | -Ленинское-Новотроицкое - Шабалино-Тупики (объездная) | 100 м2 150 м2 | 231,8 347,6 |
| 9 | Восстановительные работы на грунтовых и щебёночных автодорогах | - Гостовская-Жирново - Содом-Козловка - Гостовская-Николаевское - Ключи-р.Литовка | 76 км | 2121,6 |
| 10 | Очистка полосы отвода от кустарника и мелколесья | - Лениское-Черновское км 29+000 – 32+000 (река Берёзовка) | 1,5 км с 2-х сторон (3 га) | 637,6 |
| 11 | Ликвидация несанкционированных свалок в полосе отвода | - при обнаружении | 1200 м2 | 25,6 |
| 12 | Содержание мостов / водопропускных труб | - территория района | 15 об / 4705 м | 78,1 |
| 13 | Содержание автопавильонов, дорожных знаков, ограждений, обочины и т.д | - территория района, установка автопавильонов в д.Содом, д.Михнёнки, окраска разметки «зебра», ремонт барьерного ограждения моста через реку Нюрюг |  | 5355,9 |
|  | Всего средств на летнее содержание 2019 года |  |  | 32989,8 |